# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 06 июля 2017 г. | г. Железноводск | № | 655 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 мая 2017 г. № 132-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План  мероприятий  по  подготовке организаций  топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края  к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года.

1.2. Состав комиссии  по  контролю за  ходом   выполнения   мероприя-

тий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года.

2. Рекомендовать производственно-техническому подразделению «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал», обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных        курорта», филиалу «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного        периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до          15 сентября 2017 года.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до                         15 сентября 2017 года.

4. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и     администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                         Е.И Моисеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 06 июля 2017 г. № 655

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке

организаций топливно-энергетического комплекса  города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний

период 2017/2018 года

| Бондаренко Николай Николаевич | заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чахчахов Александрос Александрович | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Дёмин Виктор Валерьевич | технический директор производственно-технического подразделения «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (по согласованию) |
| Дзиов Александр Геннадьевич | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственность «КЭУК» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович Кононов Андрей Николаевич | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Оёков Ильдар Исмелович | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

| Семенов Сергей Иванович | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| --- | --- |

Заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 06 июля 2017 г. № 655

ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического

комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол- во | План (тыс. руб.) | Срок исполне- ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производственно-техническое подразделение «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (далее – ПТП Железноводское) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.1 | Промывка водопроводных сетей | км | 96,1 | 75,4 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.2 | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0,3 | 232 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.3 | Промывка резервуаров | шт. | 6 | 35,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.4 | Подготовка насосных станций водопровода | шт. | 2 | 25,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.5 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 12 | 56,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.6 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 55,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 5 | 38,0 | II квартал 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| Канализация города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.9 | Промывка сетей канализации | км | 62,2 | 24,2 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.10 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 9 | 36,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.11 | Подготовка насосной станции канализации; ревизия насосных агрегатов | шт. ед. | 1 4 | 35,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.12 | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,1 | 110,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| Водоснабжение поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.13 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 7 | 18,6 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.14 | Промывка сетей водопровода | км | 0,3 | 240 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.15 | Промывка резервуаров | шт. | 6 | 48 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.16 | Замена ветхих сетей | км | 1 | 28,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.17 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 6 | 48 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18 | Подготовка насосной станции водопровода «Машук»: замена и ревизия насосных агрегатов; подготовка зон строгого режима | шт. | 1 | 220,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.19 | Подготовка насосной станции водопровода на улице 8 Марта: подготовка зон санитарной охраны; ревизия насосных агрегатов | зон шт. ед. | 1 6 4 | 280,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.21 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 54,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| Водоснабжение жилого района Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.22 | Подготовка насосной станции водоснабжения жилого района Капельница: подготовка зон санитарной охраны; ревизия насосных агрегатов | шт. зон шт. | 1 1 2 | 18,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| Канализация поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.23 | Промывка сетей канализации | км | 52,3 | 42,1 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.24 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 6 | 20,2 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.25 | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,1 | 70,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.26 | Подготовка насосной станции канализации жилого района Капельница | шт. | 2 | 420,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| Общие мероприятия |
| 1.27 | Ремонт автотранспорта | шт. | 32 | 740,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 1.28 | Подготовка систем отопления | шт. | 4 | 58,0 | II-III кварталы 2017 г. | ПТП Железноводское (по согласованию) |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» далее – МУП «Теплосеть») |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 2.1 | Остановка районной котельной № 1, ПН № 1-3, ЦТП № 1-5, 34 квартала. Гидравлические испытания тепловых сетей по блокам котельной № 1, подготовка тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении | км. | 33,4 | 80,0 | с 19.06.2017 по 25.06.2017 с 11.09.2017 по 17.09.2017 | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» (далее МУП «Теплосеть») (по согласованию) |
| 2.2 | Подготовка центральных тепловых пунктов, ремонт и ревизия оборудования | шт. | 6 | 35,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.3 | Подготовка повысительных насосных, ремонт и ревизия оборудования | шт. | 2 | 25,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Ремонт и ревизия котельного оборудования, запорной арматуры мини-котельных | шт. | 16 | 50,0 | III квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.5 | Ремонт электросилового оборудования, средств КИПиА, газового оборудования котельных, госповерка эл. счетчиков, газовых счетчиков, водомеров, приборов КИПиА | шт. | 350 | 250,0 | II-III квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.6 | Замена ветхих тепловых сетей | пог. метр | 800 | 1300,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.7 | Перекладка тепловых сетей на наружный способ по территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Русь» Министерства здравоохранения Российской Федерации | пог. метр | 160 | 650,0 | III квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.8 | Замена задвижек в тепловых камерах магистральных теплопроводах, от котельных Ду 250; Ду 200; Ду 150; Ду 80; Ду 50 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 3 6 18 10 | 300,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | Шурфовки на тепловых сетях | шт. | 3 | 30,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.10 | Замена газового счетчика на мини-котельной по улице Ленина 44-46 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Малыш» | шт. | 2 | 106,0 | III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.11 | Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №№ 15, 14, 11, 17, 8, 13, ремонт и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | км | 6,4 | 80,0 | II-III кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.12 | Восстановление тепловой изоляции наружных теплопроводов | пог метр | 350 | 100,0 | IV квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.13 | Установка частотных преобразователей | шт. | 2 | 700,0 | IV квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.14 | Замена ламп освещения на светодиодные, установка светодиодных прожекторов | шт. шт. | 55 6 | 35,85 | II-IV кварталы 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15 | Замена и ремонт газового оборудования и приборов. Замена приборов КИП и А | - | - | 250,0 | II-IV квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.16 | Ремонт кровли котельной № 1, котельной № 15, ремонт помещений повысительных насосных № 1,2 и центральный тепловой пункт | кв. метр | 580 | 65,0 | III-IV квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.17 | Ремонт систем отопления котельных | шт. | 3 | 25,0 | III-IV квартал 2017 г. | МУП «Теплосеть» |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (далее – ООО «ОКК») |
| Котельная № 1 |
| 3.1 | Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов № 1,2,3,4 ДКВР 4/13 | шт. | 4 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (далее – ООО «ОКК») |
| 3.2 | Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров ЭП – 165 | шт. | 2 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.3 | Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров ЭБ – 2 – 142 | шт. | 2 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.4 | Текущий ремонт дымососов ДН-9 | шт. | 4 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.5 | Текущий ремонт дутьевых вентиляторов | шт. | 4 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 7 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.7 | Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателей | шт. | 2 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.8 | Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 3, № 4 | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.9 | Замена участка трубопроводов: труба: Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.10 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 2 |
| 3.11 | Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов № 1,2,3 ДКВР 4/13 | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.12 | Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.14 | Текущий ремонт дымососов Д-8 | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.15 | Текущий ремонт дутьевых вентиляторов | шт. | 5 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.16 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 1 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.17 | Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателей воды на собственные нужды | шт. | 3 | - | II-III кварталы 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.18 | Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 2, № 3 | шт. | 3 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.19 | Замена участка трубопроводов: труба Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм | шт. | 7 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.20 | Замена участков трубопроводов: Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм | шт. | 6 | - | II-III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.21 | Замена запорной арматуры: Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм | шт. | 8 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.22 | Окраска трубопроводов | пог. метр | 133 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 3 |
| 3.23 | Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов водогрейных стальных № 1,2 | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.24 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.25 | Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды № 1,2 | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.26 | Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 2 | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.27 | Замена участка трубопроводов: Ду 32 мм, Ду 50 мм | шт. | 3 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.28 | Замена запорной арматуры: Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм | шт. | 6 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.29 | Окраска трубопроводов | шт. | 12 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.30 | Текущий ремонт бака запаса воды | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 5 |
| 3.31 | Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов водогрейных стальных № 1,2,3,4 | шт. | 4 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.32 | Текущий ремонт и гидравлические испытания котла водогрейного алюминиевого 2,5 ГМ | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.33 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 5 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.34 | Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды | шт. | 4 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.35 | Текущий ремонт и обслуживание химической водоочистке УВП-5 | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.36 | Замена участка трубопровода: Ду 100 мм | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.37 | Текущий ремонт и гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения и отопления центрального теплового пункта | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.38 | Замена запорной арматуры | шт. | 12 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.39 | Окраска трубопроводов | шт. | 14 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.40 | Текущий ремонт бака запаса воды № 1, 2 | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная № 7 |
| 3.41 | Текущий ремонт и гидравлические испытания водогрейных котлов № 1,2, | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.34 | Текущий ремонт дымососов центробежных котельных № 1, 2 | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.35 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.36 | Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды на собственные нужды котельной | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.37 | Текущий ремонт и обслуживание установки химической водоочистке УВП-5 | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.38 | Замена участков трубопроводов: труба Ду 50 мм | шт. | 1 | - | III квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.39 | Замена запорной арматуры | шт | 4 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.40 | Окраска трубопроводов | шт. | 5 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
|  | Текущий ремонт бака запаса воды | шт | 1 | - | II квартал 2017 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (далее – ООО «КЭУК») |
| Электросетевое хозяйство |
| 4.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций (далее - ТП), снабжающие электроэнергией котельные №№ 59, 27, 50, 35, 47, 52, 58, 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 178; распределительных подстанций (далее - РП) №№ 4,69 | шт. | 18 | 271,8 | 01.10. 2017 согласно графику остановки котельной | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.2 | Ремонт кровли ТП № 23 | шт. | 1 | 61,0 | до 10.08.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.3 | Ремонт строительной части ТП с заменой двери № 185 | шт. | 1 | 68,0 | до 01.09.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.4 | Осмотры, техническое обслуживание и ремонт концевых заделок КЛ 10 кВ на ТП №№ 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 179, ТП №№ 6, 59, 85, 74, 112, 9, 5 и РП-3, РП-4, РП-69 | шт. | 19 | 114,0 | до 01.10.2017 согласно графику остановки котельной | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.5 | Ремонт кабеля 10 кВ, от ТП-8 до КТП-62 | км | 0,24 | 268,0 | до 01.09.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | Ремонт воздушных линий (далее - ВЛ) мощностью 0,4 кВ по улице Оранжерейной в городе Железноводска | км | 0,2 | 34,0 | до 01.09.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.7 | Обрезка насаждений в охранной зоне ВЛ-04 кВ города Железноводска | км | 2,2 | 164 | до 01.10.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.8 | Обрезка насаждений в охранной зоне ВЛ-04 кВ поселка Иноземцево | км | 3,1 | 207 | до 01.10.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.9 | Выправка опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9 | 117 | до 01.10.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.10 | Приобретение масла М-8 | л | 100 | 7,8 | до 01.10.2017 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 5. | Открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» (далее – ОАО «Железноводскгоргаз») |
| Газовое хозяйство |
| 5.3 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | шт. | 501 | - | до 10.10.2017 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 5.4 | Текущий ремонт газораспределительных подстанций, газораспределительных устройств | шт. | 35 | - | до 10.10.2017 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | Текущий ремонт шкафов распределительных | шт. | 203 | - | до 10.10.2017 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко