**Информация**

**о реализации национальных проектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2021 году**

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»:

**«Благоустройство общественных территорий»**

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе-курорте Железноводске (пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15) реализован проект «Комплексное благоустройство сквера «Школьного» в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – сквер «Школьный»).

По итогам рейтингового голосования, проведенного в феврале 2020 года, определена общественная территория, подлежащая благоустройству в первоочередном порядке, в 2021 году. Наибольшее количество голосов жители муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края отдали за благоустройство сквера «Школьного».

17 июля 2020 года утвержден дизайн-проект комплексного благоустройства сквера «Школьного» в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска.

13 октября 2020 года подписан муниципальный контракт № 42А-20 Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с ИП Семенова Аминат Рамазановна на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Школьного». Цена контракта составила 43 430 052,60 рублей. Экономия бюджетных средств по результатам конкурсного отбора подрядной организации по контракту составила 438 687,40 рублей. Финансирование из средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках контракта (вне рамок соглашения) на 2021 год составило 1 947 562,88 рублей.

26 января 2021 года заключено Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды № 077120000-1-2021.

Работы по объекту завершены 22 октября 2021 года. Работы полностью оплачены. Кассовые выплаты по контракту составили 43 430 052,60 рублей, в т.ч. за счет бюджета Российской Федерации – 39 438 966,16 рублей, бюджета Ставропольского края – 2 002 041,07 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования: в рамках соглашения – 41 482,49 рублей, вне рамок соглашения – 1 947 562,88 рублей.

15 и 22 октября 2021 года граждане, в т. ч. школьники, и представители организаций муниципального образования приняли участие в «субботнике». 23 октября 2021 года состоялось открытие общественной территории. В день открытия сквер посетили около 200 детей, школьников и их родителей. В связи с проводимыми в Ставропольском крае ограничительными мерами, связанными с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, мероприятие проведено с учетом санитарных норм, в том числе с рекомендуемым ограниченным контингентом участников. Информация о мероприятии размещена в СМИ, в т. ч. в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

Кроме того, за счет местного бюджета в соответствии с договорами № ДПК 34-03/21/76 от 20.04.2021 и № ДПВ 34-03/21/75 от 20.04.2021, заключенными с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на общую сумму 5 080,76 рублей, выполнено технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения и к централизованной системе холодного водоснабжения. Работы полностью оплачены.

11 января 2021 года заключен договор № 1Д-21 с ООО «ЮгТехНадзор» на услуги по строительному контролю за работами по комплексному благоустройству сквера «Школьный» на сумму 480 000,00.рублей. Услуги в настоящее время полностью оплачены.

В рамках контракта от 28.09.2021 г. № 25А-21, заключенного с ООО «Связьпоставка», поставлены камеры видеонаблюдения для установки в сквере. Работы выполнены. Оплата по контракту произведена в полном объеме в сумме 972 712,00 рублей.

В соответствии с договором поставки от 13 декабря 2021 года № 49, заключенным с ИП Горбачев Александр Сергеевич, изготовлены баннер и штендеры, оформленные в едином визуальном стиле национального и федерального проектов формирования городской среды, для установки на общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации указанных проектов.

В мае 2021 года проведено рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. По итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Аллея Любви» (2-я очередь).

В рамках договора от 21.06.2021 года № 2/1-21 выполнен дизайн-проект «Благоустройство общественной территории «Аллея любви» (2-я очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края». Площадь планируемого благоустройства 9507 м 2. Работы оплачены в сумме 180 000,00 рублей.

03 августа 2021 года заключен договор на предоставление услуг по проведению проверки сметной документации для объекта «Благоустройство общественной территории» Аллея Любви (2-я очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края» на сумму 148 069,08 рублей. На сметную документацию 8 ноября 2021 года получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 709-Д4-21. Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2021 года с учетом НДС по итогам экспертизы составила 127 882,41 тыс. рублей.

9 ноября 2021 года администрация города направила заявку в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК (далее – министерство) на получение в 2022 году субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

По информации, полученной от министерства, заявка города-курорта Железноводска СК прошла конкурсный отбор и отобрана в целях включения в распределение объемов субсидий на 2022 год.

Администрация города-курорта Железноводска СК проинформировала министерство о готовности к заключению Соглашения с министерством о предоставлении субсидии в 2022 году.

**«Благоустройство дворовых территорий»**

В соответствии с поданными заявками на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2021 году в рамках муниципальной программы запланировано благоустроить 35 дворовых территорий, в том числе 11 дворовых территорий, запланированных на 2020 год. В связи с тем, что средства на данные цели в 2021 году не выделены, планы благоустройства будут продлены на последующие годы действия муниципальной программы.

24 декабря 2021 года заключен договор на оказание услуг №1204-Д4-21 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске и в пос. Иноземцево» на сумму 31 475,33 рублей. В рамках договора будет проведена проверка сметной документации 7 дворовых территорий. Оплачен аванс в размере 30% в сумме 9442,60 рублей.

1. **Национальный проект «Культура»**

В 2021 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края реализуются 2 мероприятия национального проекта «Культура»:

1. Создание виртуального концертного зала.

На реализацию данного мероприятия выделено 2 500 000,00 рублей, из них:

- федеральный бюджет 2 500 000,00 рублей;

- бюджет Ставропольского края 0,00 рублей;

- бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей.

2. Создание модельной муниципальной библиотеки.

На реализацию данного мероприятия выделено 5 000 000,00 рублей, из них:

- федеральный бюджет 5 000 000,00 рублей;

- бюджет Ставропольского края 0,00 рублей;

- бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей.

**В рамках реализации мероприятия «Создание виртуального концертного зала»** на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «Пушкинская галерея») были проведены следующие процедуры.

На основании извещения о проведении электронного аукциона от 30.04.2021 №0121300021121000036 МБУК «Пушкинская галерея» провела электронный аукцион на поставку и монтаж оборудования для создания виртуального концертного зала. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 500 000,00 рублей. Согласно итогам электронного аукциона, зафиксированным в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от 17.05.2021 №0121300021121000036-3, победителем признан ООО «Альянс»; стоимость контракта составляет 1 962 500,00 рублей. Дата подписания контракта 28 мая 2021 года. Срок действия договора - 06 сентября 2021 года. Все работы и товары приняты в полном объеме в соответствии с условиями контракта и оплачены заказчиком.

По согласованию с министерством культуры Ставропольского края было принято решение о расходовании экономии денежных средств в размере 537 500,00 рублей, сложившейся по результатам конкурсных процедур, с цель более качественного реализации мероприятия национального проекта «Культура». На данные денежные средства был заключен договор с индивидуальным предпринимателем Сивковым Александром Александровичем на поставку, установку и пусконаладочные работы дополнительного оборудования. Все работы и товары приняты в полном объеме в соответствии с условиями контракта и оплачены заказчиком.

**В рамках реализации мероприятия «Создание модельной муниципальной библиотеки»** на базе Библиотеки № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ЖЦБС»), по адресу: г. Железноводск, ул. Чайковского, 1. Были проведены следующие процедуры.

Заключено всего 13 контрактов на общую сумму 5 000 000,00 рублей, денежные средства в размере 5 000 000,00 перечислены управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края МБУК «ЖЦБС» для расчета с контрагентами, расчет с контрагентами произведен (кассовое исполнение 100%).

Муниципальный контракт № 1 от 04.10.2021г. Предмет контракта: поставка специализированной мебели по индивидуальным размерам. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ООО РПК «ЭКСПЕРТ». Сумма контракта 304 312,00 рублей.

Муниципальный контракт № 2 от 08.10.2021г. Предмет контракта: поставка оборудования для зоны «Библиокафе». Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Осыченко Антон Викторович. Сумма контракта 80 180,00 рублей.

Муниципальный контракт №3 от 08.10.2021г. Предмет контракта: поставка оборудования для конференц-зоны. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Осыченко Антон Викторович. Сумма контракта 355 680,00 рублей.

Муниципальный контракт № 4 от 08.10.2021г. Предмет контракта: поставка компьютерной техники, оргтехники для зоны «Территория IT». Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Осыченко Антон Викторович. Сумма контракта 557 821,00 рублей.

Муниципальный контракт № 5 от 11.10.2021г. Предмет контракта: электронные издания для комплектования книжного фонда библиотеки. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ООО «Торговый дом РАВНОВЕСИЕ». Сумма контракта 115 018,00 рублей.

Муниципальный контракт № 6 от 12.10.2021г. Предмет контракта: поставка специализировнаной мебели по индивидуальным размерам. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Бердникова Любовь Алексеевна. Сумма контракта 598 064,20 рублей.

Муниципальный контракт № 7 от 12.10.2021г. Предмет контракта: поставка столов и шкафов. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ООО РПК «ЭКСПЕРТ». Сумма контракта 581 830,00 рублей.

Муниципальный контракт № 8 от 13.10.2021г. Предмет контракта: поставка мягкой мебели. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Бекренев Эдуард Алексеевич. Сумма контракта 597 641,00 рублей.

Муниципальный контракт № 9 от 14.10.2021г. Предмет контракта: поставка стеллажей. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ООО РПК «ЭКСПЕРТ». Сумма контракта 590 700,00 рублей.

Муниципальный контракт № 10 от 15.10.2021г. Предмет контракта: поставка и сборка мебели. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Бекренев Эдуард Алексеевич. Сумма контракта 313 260,00 рублей.

Муниципальный контракт № 11 от 15.10.2021г. Предмет контракта: выполнение текущих ремонтных работ. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Исполнитель ИП Цыгалаев Ибрагим Ризванович. Сумма контракта 595 000,00 рублей.

Муниципальный контракт №12 от 15.10.2021г. Предмет контракта: поставка розеток, светильников. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ИП Цыгалаев Ибрагим Ризванович. Сумма контракта 107 090,00 рублей.

Муниципальный контракт №13 от 15.10.2021г. Предмет контракта: поставка жалюзи. Заказчик МБУК «ЖЦБС», Поставщик ООО РПК «ЭКСПЕРТ». Сумма контракта 203 403,80 рублей.

Обязательства по контрактам исполнены на 100%. Торжественное открытие проведено 10 декабря 2021 года.

1. **Национальный проект «Чистая страна»**

В рамках реализации национального проекта «Чистая страна» закуплены 69 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с договором от 03 декабря 2021 года № 194Д-21, заключенным Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» на сумму 1 073 859,42 рублей, в т.ч. за счет средств субсидий из краевого бюджета 1 072 785,56 рублей; за счет средств местного бюджета 1 073,86 рублей.

1. **Национальный проект «Демография»**

Информация в адрес прокуратуры города-курорта Железноводска Ставропольского рая направляется Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.