ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» за 2023 год

Программа «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает в себя 2 подпрограммы, на реализацию которых в 2023 году предусмотрено:

| Бюджет | 2022 год (руб.) | 2023 год (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Ставропольского края | 288 474 099,55 | 383 512 834,57 |
| Средства местного бюджета | 38 810 603,52 | 44 174 687,43 |
| Итого | 327 284 703,07 | 427 747 522,00 |

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает подпрограмму «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», предусмотрено:

| Бюджет | 2022 год (руб.) | 2023 год (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Ставропольского края | 66 457 609,55 | 50 488 144,57 |
| Средства местного бюджета | 34 221 633,90 | 38 075 861,43 |
| Итого | 100 679 243,45 | 88 564 006,00 |

1.1. По состоянию на 30 ноября 2023 года городом-курортом Железноводском выделено:

- на ремонт автомобильных дорог - 58 245 728,65 рублей, кассовый расход составил 19 577 448,23 рублей, остаток бюджетных ассигнований составил 38 668 280,42 рубля. Причина не выполнения связана с планируемым заключением соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в декабре 2023 года на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2023-2024 годы;

- на содержание автомобильных дорог – 15 389 367,15 рублей, кассовый расход составил 13 161 965,11 рублей, остаток бюджетных ассигнований будет использован до конца 2023 года.

Проведены в 2023 году работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения с отражением конкретных автомобильных дорог.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них за счет бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края:

- работы по ремонту тротуара по ул.Колхозной (от ул.Свердлова до 
ул.Ивановская) в пос. Иноземцево города-курорта Железноводска;

- выполнение работ по ямочному ремонту в поселке Инозецево и в городе-курорте Железноводске: ул.Дачная, д.32, д.39, д.28; ул.Садовая (от ул.Гагарина до ул.Луговая), ул.50 лет Октября, д.10а, ул.Гагарина, д.26Б, пересечение ул.Баталинская и ул.Шоссейная, ул.Баталинская, д.11, ул.Шоссейная, д.27, д.29, д.33; ул.Советская, ул.Гагарина, д.2, ул.Кольцевая, д.31, ул.8 Марта, д.1, ул.К.Маркса, д.19а, пересечение ул.Ленина и ул.Калинина, ул.Энгельса, д.64-66, ул.Пролетарская/Комсомольская, пер.Юбилейный, ул.Первомайская, д.73, ул.Шоссейная, д.266, ул.Первомайская до дороги на МТФ;

- работы по ремонту барьерного ограждения на восточном въезде города-курорта Железноводска;

- работы по приведению в нормативное состояние канализационных люков, ливневых решеток на автомобильных дорогах города-курорта Железноводска;

-работы по ремонту обочин на участке от «Город Солнца» до 
ул. Гагарина пос. Иноземцево города-курорта Железноводска;

- работы по установке дорожного ограждения в районе отделения ЗАГС в городе-курорте Железноводске;

- работы по ремонту ливневой канализации по ул. Оранжерейной в районе дома № 22 города-курорта Железноводска;

- работы по ремонту ливневых решеток по ул. Мироненко, ул. Проскурина (район дома № 43) города-курорта Железноводска;

- работы по укреплению обочин по ул. Крылова в городе-курорте Железноводске;

- работы по ремонту ливневой канализации по ул. Чайковского на участке от ул. Ленина до ул. Семашко в городе-курорте Железноводске;

- работы по устройству пешеходного тротуара по улице Николаевской в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- работы по ремонту дорожного покрытия по улице Марии Барсуковой в районе курортного озера «30-ка» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- работы по ремонту ливневого лотка в районе дома № 191 по ул. Садовой в пос. Иноземцево города-курорта Железноводска;

- работы по ремонту обочин автомобильной дороги М-29 «Кавказ» (365-367 км) в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска;

- работы по ремонту ливневой канализации по ул. Ленина в районе магазина «Пятерочка» в городе-курорте Железноводске;

- работ по ремонту ливневой канализации в районе МКД № 41 по ул. Октябрьской города-курорта Железноводска;

-работ по ремонту и очистке ливневой канализации по ул. Чайковского на участке от ул. Ленина до ул. Семашко в городе-курорте Железноводске.

Проводились работы по содержанию автомобильных дорог:

- по содержанию светофорных объектов, ремонту и содержанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- по установке дорожных знаков по ул. Бештаугорской в пос. Иноземцево города-курорта Железноводска;

- установке дорожных знаков по ул. Первомайской пос. Иноземцево города-курорта Железноводска;

- по установке дорожных знаков по ул. Лесной, ул. Виноградной, ул. Бештаугорской в пос. Иноземцево города-курорта Железноводска.

Выполняется комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог). Заключено соглашение от 27.12.2022 г. № 3 с МБУ «Курортный парк» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по механизированной и ручной уборки автомобильных дорог.

Проводились работы по уходу за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе:

- по нанесению дорожной разметки 1.14.2. холодным пластиком по ул. Марии Барсуковой (в районе бювета «Книга») в городе-курорте Железноводске;

- по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города-курорта Железноводска.

Проводились работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

- по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проведение мероприятий по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществлялось Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края через проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения в 2023 году на сумму 10 000,00 рублей.

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществлялось Управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, где была проведена профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения и были закуплены призовая продукция, комплект оборудования «Дорога с выбоинами», канцтовары для работы с обучающимися по безопасности дорожного движения в 2023 году на сумму 50 000,00 рублей.

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает подпрограмму «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края», было предусмотрено:

| Бюджет | 2022 год (руб.) | 2023 год (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Ставропольского края | 222 016 490,00 | 333 024 690,00 |
| Средства местного бюджета | 4 595 989,93 | 6 158 826,00 |
| Итого | 226 612 479,93 | 339 183 516,00 |

2.1. Сумма расходов на реализацию мероприятий - обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, по состоянию на 30 ноября 2023 год составила 400 тысяч рублей, в том числе:

- Обустроено и обновлено 8,32 километров противопожарных минерализованных полос, расположенных на следующих территориях:

- жилой район Капельница (квартал 117);

- район МТФ (квартал 116);

- район восточно-подъездной дороги (квартал 53);

- район кладбища г. Железноводска (квартал 12);

- район садового товарищества «Ясная поляна» (квартал 42);

- район Иноземцевского круга 2 стороны (кварталы 113, 114).

Высажено 1667 саженцев ясеня (кв. 117).

Проведено патрулирование лесов в количестве 132 м.ч. на 4 маршрутах общей протяженностью 63,19 км.

Проведены работы по уборке нелеквидной древесины в количестве 20,5 м3, на площади около 1,5 га.

2.2. Проведены мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

За 2023 г. расходы составили 2 394 856,00 рублей, в том числе:

- расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края в объеме 856 тонн;

- расходы на оплату химических анализов, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иного вида оценки воды в озере 30 лет Победы и реках Джемуха, Кучук;

- расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

2.3. В рамках реализации национального проекта «Экология» 
24 января 2022 года подписано Соглашение с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 07712000-1-2021-013 (далее – Соглашение), в соответствии с которым объем бюджетных ассигнований составляет в 2022 году 224 259 080 рублей 00 копеек всего, в т.ч. размер субсидии из бюджета Ставропольского края 222 016 490 рублей 00 копеек; размер обеспечения за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составляет 2 242 590 рублей 00 копеек.

20 января 2023 года заключено дополнительное соглашение 
№ 07712000-1-2021-013/1 к Соглашению, в соответствии с которым объем бюджетных ассигнований составляет в 2023 году 336 388 580 рублей 
00 копеек всего, в т.ч. размер субсидии из бюджета Ставропольского края 333 024 690 рублей 00 копеек; размер обеспечения за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составляет 
336 389 рублей 00 копеек.

03 ноября 2021 года состоялся электронной аукцион по мероприятию «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов в городе-курорте Железноводск в районе горы «Развалка». 22 ноября 2021 года заключен муниципальный контракт № 29А-21 между Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» на выполнение работ по рекультивации закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка». Контракт заключен по итогам электронного аукциона №0121200004721001001 (протокол подведения итогов электронного аукциона единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд комитета Ставропольского края по государственным закупкам от «09» ноября 2021 г. №0121200004721001001-3). Цена контракта по итогам проведенных конкурсных процедур составляет 546 156 775,59 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта 548 901 282,00 рублей(без услуг по строительному контролю). Сумма экономии бюджетных средств по результатам аукциона составила 2 744 506,41 рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом с 01 января 2022 года по 21 декабря 2023 года. Работы по рекультивации ведутся, выполнены следующие работы: установлено ограждение, собран каркас моечного комплекса «Мойдодыр», залито тело дезванны из бетона и сваренный каркас из арматуры, обустроена система сбора и отведения фильтрата полигона, завершена подготовка основания из материала дорнит под устройство дорожных плит на подъездной дороге внутри площадки рекультивации, прокопаны канавы для отведения воды в специализированный резервуар накопления, установлены пожарные резервуары и емкости для фильтрата, погрузка и транспортировка, захоронение отходов.

08 февраля 2022 года на электронной площадке АО «ЕЭТП» размещена заявка № 213262702465326270100100680007112244 о проведении закупки «Услуги по строительному контролю за выполнением работы по рекультивации закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка». Начальная цена контракта составляет 11 592 170,87 рублей 87 копеек. По итогам аукциона 08 февраля 2022 года заключен муниципальный контракт № 3А-22 с Обществом с ограниченной ответственностью «Техкросс». Цена контракта 2 500 000 рублей 00 копеек. Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 9 092 170,87 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований, запланированная:

- на 2022 год, составляет 224 259 140,00 рублей. Оплата по соглашению произведена в сумме 224 259 080,00 рублей;

- на 2023 год составляет 336 388 660,00,00 рублей. Оплата по соглашению произведена в сумме 249 198 851,99 рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом от 22.11.2021 № 29А-21 работы по технической рекультивации выполнены в объеме 100%, в части разработки и вывоза свалочного грунта в объеме 225 654 м3. После внесения изменений в проект основные показатели общего объема залегания свалочного грунта на полигоне составляет 449 933,74 м3, вместо 225 654 м3 грунта, и площадь свалки составляет 6,5 га вместо 4,6 га, что подтверждено положительным заключением государственной экологической экспертизы № 1791/ГЭЭ проектной организации ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт».

Остаток средств по муниципальному контракту от 22.11.2021 № 29А-21 предусматривает биологический этап в сумме 75 498 843,60 руб.

В связи со сложившейся ситуацией выполнение работ по биологическому этапу не представляется возможным.

Между ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» и Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края планируется заключить муниципальный контракт в сумме 11 690 884,41 рубль на осуществление контроля и приемки работ по мероприятию: «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска район горы «Развалка».

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края направила заявку на дополнительное финансирование на реализацию мероприятия по объекту: «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска район горы «Развалка» от 18.07.2023 № 22/5747/23.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края -

начальник Управления

городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                             Г.И. Каспаров

Журавлева Л.А.

8(87932) 3-18-40