**Информация**

**о реализации национальных проектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2022 году**

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»:

**«Благоустройство общественных территорий»**

В рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в мае 2021 года проведено рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. По итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Аллея Любви» (2-я очередь).

В рамках договора от 21.06.2021 года № 2/1-21 выполнен дизайн-проект «Благоустройство общественной территории «Аллея любви» (2-я очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края». Площадь планируемого благоустройства 9507 м 2. Работы оплачены в сумме 180 000,00 рублей.

03 августа 2021 года заключен договор на предоставление услуг по проведению проверки сметной документации для объекта «Благоустройство общественной территории» Аллея Любви (2-я очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края» на сумму 148 069,08 рублей. На сметную документацию 8 ноября 2021 года получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 709-Д4-21. Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2021 года с учетом НДС по итогам экспертизы составила 127 882,41 тыс. рублей.

9 ноября 2021 года администрация города направила заявку в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК (далее – министерство) на получение в 2022 году субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

По информации, полученной от министерства, заявка города-курорта Железноводска СК прошла конкурсный отбор и отобрана в целях включения в распределение объемов субсидий на 2022 год.

24 декабря 2021 года на электронной площадке АО «ЕЭТП» размещена заявка № 0121300021121000156 о проведении закупки «Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея Любви» (2-я очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края». Начальная цена контракта (без услуг по строительному контролю) составляет 125 238 170,00 рублей. Аукцион состоялся 13 января 2022 года. В связи с обжалованием результатов аукциона срок установления итогов перенесен на 18 января 2022 года. Планируемая дата заключения контракта 28 января 2022 года.

25 января 2022 года подписано Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города-курорта Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды № 07712000-1-2022-001 (далее – Соглашение).

Сумма субсидии в соответствии с Соглашением составляет 109 141 680 рублей 99 копеек.

**«Благоустройство дворовых территорий»**

В соответствии с поданными в 2020 году заявками на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году в рамках муниципальной программы запланировано благоустроить 11 дворовых территорий.

24 декабря 2021 года заключен договор на оказание услуг №1204-Д4-21 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске и в пос. Иноземцево» на сумму 31 475,33 рублей. В рамках договора будет проведена проверка сметной документации 7 дворовых территорий. Оплачен аванс в размере 30% в сумме 9442,60 рублей.

В случае выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края на данные цели работы по благоустройству будут выполнены в пределах выделенных средств.

1. **Национальный проект «Культура»**

В 2022 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края реализуется 1 мероприятия национального проекта «Культура»:

1. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций).

На реализацию данного мероприятия выделено 3 692 648,22 рублей, из них:

- федеральный бюджет 3 332 615,02 рублей;

- бюджет Ставропольского края 175 400,79 рублей;

- бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края 184 632,41 рублей.

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования выделяется субсидия в размере 3 692 648,23 рублей для приобретения музыкальных инструментов, материалов и учебного оборудования.

В декабре 2021 года по поручению Министерства культуры Ставропольского края все выделенные денежные средства были законтрактованы. Расходы согласованы. Всего заключено контрактов 7 на общую сумму 3 692 648,23 рублей.

А именно, были заключены следующие контракты:

Муниципальный контракт от 10.11.2021г. на сумму 428 180,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (балалайки). Поставщик: Индивидуальный предприниматель Ягодкин Роман Алексеевич.

Муниципальный контракт от 10.11.2021г. на сумму 373 640,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (домры). Поставщик: Индивидуальный предприниматель Ягодкин Роман Алексеевич.

Муниципальный контракт от 03.12.2021г. на сумму 352 440,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (звуковое оборудование). Поставщик: Индивидуальный предприниматель Ягодкин Роман Алексеевич.

Муниципальный контракт от 10.12.2021г. на сумму 92 700,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (учебная литература). Поставщик: ООО «АЛВИ».

Муниципальный контракт № 2861 от 10.12.2021г. на сумму 35 888,22 рублей. Предмет контракта: поставка товара (оргтехника). Поставщик: Индивидуальный предприниматель Осыченко Антон Викторович.

Муниципальный контракт от 20.12.2021г. на сумму 1 930 000,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (рояль). Поставщик: ООО «Нева-Саунд».

Муниципальный контракт от 02.12.2021г. на сумму 479 800,00 рублей. Предмет контракта: поставка товара (пианино). Поставщик: Индивидуальный предприниматель Ягодкин Роман Алексеевич.

В настоящий момент управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ожидает переподписания соглашения с Министерством культуры Ставропольского края. Ввиду этого обязательства по заключенным контрактам не исполнены. Исполнение всех обязательств запланировано на 1 квартал 2022 года.

1. **Национальный проект «Экология»**

В рамках реализации национального проекта «Экология» 03 ноября 2021 года состоялся электронной аукцион по мероприятию «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов в городе-курорте Железноводск в районе горы «Развалка». 22 ноября 2021 года заключен муниципальный контракт № 29А-21 между Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» на выполнение работ по рекультивации закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка». Цена контракта по итогам проведенных конкурсных процедур составляет 546 156 775,59 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта 548 901 282,00 рублей. Сумма экономии бюджетных средств по результатам аукциона составила 2 744 506,41 рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом с 01 января 2022 года по 21 декабря 2023 года. Работы по рекультивации начаты. Сумма бюджетных ассигнований, запланированная на 2022 год, составляет 224 259 130,00 рублей.

1. **Национальный проект «Демография»**

Информация в адрес прокуратуры города-курорта Железноводска Ставропольского рая направляется Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.