1810

# ДУМА

города–курорта Железноводска Ставропольского края

### РЕШЕНИЕ

| 26 марта 2021 г. |  | № | 441-V |
| --- | --- | --- | --- |

г. Железноводск

О ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года № 117-IV «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2020 год

В соответствии с пунктом 23 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, статьей 19 Регламента Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев информацию администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
(от 11 марта 2021 года № 22/1713/21) о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года
№ 117-IV «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2020 год, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать выполнение решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года № 117-IV «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2020 год удовлетворительным.

2. Постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Стаценко) и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить контроль за исполнением решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года
№ 117-IV «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Председатель Думы

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                             А.А. Рудаков

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 15 декабря 2011 г. № 117- IV «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2020 год

В 2020 году в муниципальном образовании города-курорта Железноводска сформирован дорожный фонд в сумме 126 миллионов 382 тысячи рублей, в том числе из краевого бюджета 98 миллионов 834 тысячи рублей, из местного бюджета – 27 миллионов 548 тысяч рублей.

# Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за период с января по декабрь 2020 года в рамках мероприятий по использованию средств дорожного фонда города-курорта Железноводска были проведена следующая работа:

выполнены работы по ремонту 23 автомобильных дорог общего пользования местного значения  на сумму – 54 миллиона  144 тысячи рублей, из них 51 миллион 436 тысяч рублей – средства краевого бюджета, 2 миллиона 708 тысяч рублей – из местного бюджета. Контрактом предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дороги, замену бордюров и люков технологических колодцев. Работы выполнены в полном объеме. В декабре 2020 года подготовлена аукционная документация по отбору подрядной организации на проведение работ по ремонту следующих 17 автомобильных дорог общего пользования местного значения  на сумму – 49 миллионов 124 тысячи рублей. Выполнение работ запланировано на 2021 год. Объем предоставленных из краевого дорожного фонда субсидий на ремонт автомобильных дорог составил на 31 декабря 2020 года 98 миллионов 834 тысячи рублей, при софинансировании из местного бюджета в сумме 5 миллионов 163 тысячи рублей.

Кроме того, из местного бюджета выделены средства  на работы по текущему содержанию дорог и сооружений на них в сумме 4 миллиона 606 тысяч рублей. Указанные средства направлены на ямочный ремонт 279 квадратных метров асфальтобетонного покрытия улиц, выравнивание 7 тысяч квадратных метров щебеночного покрытия дорог (ул. Красивая, Звездная, Рождественская, Ботаническая) и обочин, ремонт и очистку 16 объектов городской ливневой канализации. Выполнен ремонт дорожных ограждений по улице Ленина в районе санатория 30 лет Победы. Обустроены тротуарные дорожки от поселка Иноземцево до станции Бештау, от завода минеральной воды до каскадной лестницы, 156 метров тротуара по улице Кирова и 720 квадратных метров тротуара по улице Бештаугорской, всего тротуаров на сумму 2 миллиона 503 тысячи рублей. Также из муниципального дорожного фонда выделялись бюджетные ассигнования в сумме 6 миллионов 765 тысяч рублей на реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения. Данные средства направлены на нанесение более 8 тысяч квадратных метров дорожной разметки на 35 километрах дорог и  пешеходных переходах 30 улиц, в том числе:  976 квадратных метров разметки «пешеходный переход» по улице Ленина, выполненной из холодного пластика со световозвращающими элементами. На работы по содержанию  и ремонту 9 светофорных объектов, замену 161 дорожного знака и установку 4-х светофоров Т7.  На механизированную уборку территорий городского округа в 2020 году направлено 10 миллионов 913 тысяч рублей, в том числе на зимнюю уборку и обработку противогололедным материалом 47 дорог. В рамках плана по реконструкции дорожных объектов выполнено оборудование  остановочного пункта по улице Шоссейной, 73 павильоном  для ожидания общественного транспорта.

Кассовый расход средств дорожного фонда составил 76 миллионов 528 тысяч рублей, что составляет 60,55% от предусмотренных в плане. Неисполнение произошло по причине позднего заключения соглашения (21 декабря 2020 года) на предоставление субсидий в сумме 49 миллионов 124 тысячи рублей на ремонт 17 дорог, с учетом длительности конкурентной процедуры для определения подрядчика, заключение контракта произошло 12 февраля 2021 года. Соответственно, выполнение работ будет производиться в 2021 году.

Исполняющий обязанности

# первого заместителя главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края,

заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края			          	                                        Е.Е.Бакулин