|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 июня 2021 г. № 437, в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 марта 2022 г. № 254 |
| --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 2020-2022 годы |
| Код МКД | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: | Количество жителей | Количество этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1402 | 1 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 | 1 | 1987 | - | нет | нет | нет | 5770,0 | 3482,5 | 3233,6 | 353 | 9 | 3 | 23 328 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 328 856,08 | 31.12.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1474 | 2 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 52 | 1 | 1964 | - | нет | нет | нет | 496,10 | 356,60 | 356,60 | 42 | 2 | 1 | 1 148 768,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 768,58 | 31.12.2020 |
| 1569 | 3 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 | 1 | 1988 | - | нет | нет | нет | 5152,80 | 3982,10 | 3968,50 | 181 | 9 | 2 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| 1915 | 4 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1 В | 1 | 1994 | - | нет | нет | нет | 8120,00 | 4877,90 | 4587,70 | 323 | 9 | 4 | 9 640 891,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 640 891,14 | 31.12.2020 |
| 2332 | 5 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | 1986 | - | нет | нет | нет | 3825,70 | 2209,40 | 2209,40 | 186 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 2357 | 6 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5В | 1 | 1959 | - | нет | нет | нет | 939,00 | 516,00 | 516,00 | 73 | 3 | 1 | 7 788 469,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 788 469,38 | 31.12.2020 |
| 2472 | 7 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А | 1 | 1958 | - | нет | нет | нет | 519,00 | 319,00 | 319,00 | 48 | 3 | 1 | 1 321 895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 895,88 | 31.12.2020 |
| 2671 | 8 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 54 | 4 | 1983 | - | нет | нет | нет | 2550,00 | 1639,30 | 1639,30 | 126 | 12 | 1 | 3 528 060,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 060,31 | 31.12.2020 |
| 2727 | 9 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 26 | 1 | 1965 | - | нет | нет | нет | 2100,00 | 1980,00 | 1980,00 | 92 | 4 | 3 | 4 097 877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 877,23 | 31.12.2020 |
| 2786 | 10 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 | 1 | 1964 | - | нет | нет | нет | 5968,00 | 5759,80 | 5720,00 | 360 | 5 | 3 | 5 016 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 585,67 | 31.12.2020 |
| 2801 | 11 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19А | 1 | 1966 | - | нет | нет | нет | 1904,50 | 1162,70 | 1162,70 | 80 | 4 | 4 | 3 018 328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 328,93 | 31.12.2020 |
| 2804 | 12 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 | 1 | 1968 | - | нет | нет | нет | 3317,30 | 1946,70 | 1792,80 | 118 | 5 | 4 | 1 331 905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 905,60 | 31.12.2020 |
| 2995 | 13 | 2020 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 | 1 | 1962 | - | нет | нет | нет | 382,30 | 262,00 | 262,00 | 19 | 2 | 1 | 5 629 801,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 801,55 | 31.12.2020 |
| Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  | 41 044,70 | 28 494,00 | 27 747,60 | 2 001,00 |  |  | 60 671 542,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 671 542,75 |  |
| 2338 | 14 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55Б | 1 | 1984 | - | нет | нет | нет | 2479,30 | 1618,40 | 1618,40 | 144 | 12 | 1 | 4 703 389,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 389,11 | 31.12.2021 |
| 1513 | 15 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | 1961 | - | нет | нет | нет | 1425,80 | 1206,60 | 1168,10 | 38 | 3 | 2 | 5 659 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 373,12 | 31.12.2021 |
| 1733 | 16 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | 1962 | - | нет | нет | нет | 974,70 | 844,70 | 844,70 | 43 | 2 | 2 | 5 305 192,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 192,46 | 31.12.2021 |
| 2834 | 17 | 2021 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | 1961 | - | нет | нет | нет | 818,00 | 664,40 | 577,20 | 36 | 3 | 1 | 2 140 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 037,28 | 31.12.2021 |
| Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  | 5 697,80 | 4 334,10 | 4 208,40 | 261,00 |  |  | 17 807 991,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 807 991,96 |  |
| 2348 | 18 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 2 | 1967 | - | нет | нет | нет | 637,50 | 408,00 | 408,00 | 49 | 2 | 2 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 2653 | 19 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 45 | 3 | 1964 | - | нет | нет | нет | 1960,30 | 1280,70 | 1280,70 | 119 | 4 | 3 | 265 822,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 822,41 | 31.12.2022 |
| 1479 | 20 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 | 4 | 1971 | - | нет | нет | нет | 3296,30 | 2756,70 | 2756,70 | 165 | 6 | 4 | 10 890 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890 378,06 | 31.12.2022 |
| 1513 | 21 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 | 1 | 1961 | - | нет | нет | нет | 1425,80 | 1206,60 | 1168,10 | 38 | 3 | 2 | 3 327 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 261,57 | 31.12.2022 |
| 1520 | 22 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 | 1 | 1962 | - | нет | нет | нет | 2531,10 | 1778,80 | 1778,80 | 154 | 5 | 2 | 3 737 557,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 557,95 | 31.12.2022 |
| 1733 | 23 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 | 1 | 1962 | - | нет | нет | нет | 974,70 | 844,70 | 844,70 | 43 | 2 | 2 | 2 451 666,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 666,42 | 31.12.2022 |
| 1899 | 24 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | 1969 | - | нет | нет | нет | 732,80 | 626,10 | 626,10 | 26 | 2 | 2 | 1 579 064,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 064,46 | 31.12.2022 |
| 1900 | 25 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 4 | 1970 | - | нет | нет | нет | 624,30 | 407,90 | 407,90 | 30 | 2 | 2 | 1 579 064,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 064,46 | 31.12.2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1903 | 26 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 626,20 | 425,40 | 425,40 | 24 | 2 | 2 | 2 338 689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 689,37 | 31.12.2022 |
| 1919 | 27 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 1А | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 623,90 | 623,90 | 572,20 | 25 | 2 | 2 | 2 550 900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 900,54 | 31.12.2022 |
| 2782 | 28 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 5 | 2 | 1968 | - | нет | нет | нет | 780,60 | 425,60 | 425,60 | 35 | 2 | 2 | 99 031,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 031,88 | 31.12.2022 |
| 2811 | 29 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 | 4 | 1972 | - | нет | нет | нет | 5177,60 | 3219,70 | 3219,70 | 250 | 5 | 6 | 2 775 001,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 001,26 | 31.12.2022 |
| 2834 | 30 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 | 1961 | - | нет | нет | нет | 818,00 | 664,40 | 577,20 | 36 | 3 | 1 | 3 819 984,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 984,93 | 31.12.2022 |
| 6783 | 31 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 | 5 | 1968 | - | нет | нет | нет | 3986,30 | 1706,60 | 1665,60 | 180 | 5 | 3 | 524 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 116,49 | 31.12.2022 |
| 8055 | 32 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 | 1 | 1918 | - | нет | нет | нет | 224,90 | 221,30 | 221,30 | 12 | 1 | 1 | 5 603 808,96 | 0,00 | 5 603 808,96 | 0,00 | 5 603 808,96 | 31.12.2022 |
| 3005 | 33 | 2022 | город-курорт Железноводск | г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Зори Машука, д. 7 | 1 | 1962 | - | нет | нет | нет | 382,60 | 262,00 | 262,00 | 26 | 2 | 2 | 3 607 989,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 989,27 | 31.12.2022 |
| Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  | 30362,70 | 19196,20 | 18977,80 | 1407 |  |  | 45 280 643,15 | 0,00 | 5 603 808,96 | 0,00 | 45 280 643,15 |  |
| Итого по городу-курорту Железноводску |  |  |  |  |  |  | 77105,20 | 52024,30 | 50933,80 | 3669 |  |  | 123 760 177,86 | 0,00 | 5 603 808,96 | 0,00 | 123 760 177,86 |  |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края-

начальник Управления

городского хозяйства администрации

города-курорта Железноводска

# Ставропольского края 	                                                                                                                                                            Г.И. Каспаров