УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 23 декабря 2021 г. № 953

# ФОРМА

# договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

# ДОГОВОР

# о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

г. Железноводск                                                  «___» _______________20___г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, ИНН 2627012993, ОГРН 1022603425547, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, от имени и в интересах которой действует глава города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулин Евгений Евгеньевич, действующий на основании Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________________________________________________

_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», в лице __________________________

_________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в целях реализации решения о комплексном развитии территории и в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона                                              от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», на основании постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                       от 30 сентября 2021 № 721 г. «О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52»,                             от ______ № ___ «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», протоколом о результатах открытого аукциона от ____________ № _______, заключили настоящий Договор о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу:  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 (далее – Договор),  о нижеследующем.

# I. Предмет Договора

1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц  и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадью 4765 кв. метров согласно схеме расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 30 сентября 2021 г. № 721 и являющейся приложением 1 к настоящему Договору (подпункт «1» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                   от 30 сентября 2021 г. № 721 и является приложением 2 к настоящему Договору.  Линейные объекты, подлежащие сносу реконструкции, в границах территории отсутствуют (подпункт «2» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с договором (10% - нежилые помещения, 90 % - жилые помещения), а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений (подпункт «3» пункт 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – определить проектом планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативами градостроительного проектировании города-курорта Железноводска Ставропольского края.

- Цена права на заключение Договора

- Цена права на заключение Договора, определенная  по результатам открытого аукциона на право заключения Договора (протокол о результатах аукциона от ____________________ № _____________), исходя из начальной цены предмета аукциона, установленной  в размере 4 950 390 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., составляет ____________ руб.____________ коп. (_______________________ _________________________________ рублей __________________ копеек).

- Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения Договора в размере 100% от начальной цены предмета аукциона – 4 950 390 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., засчитывается в счет цены, указанной в пункте 4 настоящего Договора.

- В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены, указанной в пункте 4 настоящего Договора, по истечении указанного срока Договор считается незаключенным, а задаток, указанный в пункте 5 настоящего Договора, Инвестору не возвращается.

- Срок действия Договора

- Срок действия настоящего Договора –  до 01 января 2028 года. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора (подпункт 13 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

- Настоящий Договор вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.

9. Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории (далее – мероприятия) должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных Сторонами в графике обеспечения комплексного развития территории (далее – График) согласно приложению 3 к настоящему Договору. Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения проекта планировки территории комплексного развития, включая проект межевания территории комплексного развития, определяются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего Договора.

10. Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается актом об исполнении (далее – Акт), который подписывается Инвестором и Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Администрация) в следующем порядке:

10.1. После завершения каждого мероприятия, предусмотренного Графиком, Инвестор в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия и представляет:

отчет об исполнении мероприятия;

документы, подтверждающие исполнение обязательства;

подписанный Акт в 2 (двух) экземплярах.

10.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Инвестора документов, указанных в подпункте 10.1  настоящего Договора, Администрация (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по направлениям деятельности) осуществляет проверку результатов выполненных мероприятий и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Инвестору подписанный Администрацией 1 (один) экземпляр Акта, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных мероприятий с приложением,  при необходимости, акта с перечнем выявленных замечаний/недостатков  и с указанием срока устранения таких замечаний/недостатков.

10.3. После устранения замечаний/недостатков Инвестор в течение 2 (двух) рабочих дней повторно представляет в Администрацию документы, указанные в подпункте 10.1 настоящего Договора, и Администрация осуществляет проверку результатов в порядке, предусмотренном в подпункте 10.2 настоящего Договора.

10.4. В случае если по результатам рассмотрения представленных документов после устранения замечаний/недостатков и проведения необходимых доработок  у Администрации будут отсутствовать замечания к выполненным мероприятиям, Администрация принимает отчет Инвестора об исполнении мероприятия  и подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляется Инвестору.

10.5. Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство до истечения срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры  и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.

11. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных подпунктами 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.6 настоящего Договора, Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка (пункт 13 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# IV. Права и обязанности сторон

13. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется:

13.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах максимальных сроков выполнения обязательств, установленных настоящим Договором, относящихся к условиям настоящего Договора, в том числе:

13.1.1. Выполнить работы в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству территории согласно приложению 4 к настоящему Договору. Срок их выполнения определить проектной документацией в соответствии с техническими условиями, выданными Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, и с учетом обустройства автобусной остановки по  ул. Ленина и последующей передачи ее в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Ставропольского края. Сроки завершения благоустройства – до 31 декабря 2022 года, но не позднее завершения строительства той очереди объекта, к которой прилегает благоустраиваемая территория (подпункт 4 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.2. Представить на утверждение в Администрацию в течение 1 месяца документацию по планировке территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора (подпункт 5 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.3. Осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, определенным на основании этой документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства до 01 января 2028 года (подпункт 6 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.4. Безвозмездно передать в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Ставропольского края после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора, при их наличии.

13.1.5 Подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю заявление о государственной регистрации права собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края на объекты недвижимости, предусмотренные подпунктом 13.1.4 настоящего Договора. В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Инвестора, на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности подается без доверенности.

Способы и размер обеспечения исполнения Договора Инвестором, отсутствуют (пункт 5 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

13.1.6. Создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с Жилищным законодательством Российской Федерации (подпункт «1» пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации), расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 в том числе:

однокомнатная квартира № 8 площадью 24,9 кв.метра/жилой                            площадью 19,6 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124 473;

однокомнатная квартира № 2 площадью 43,2 кв.метра/жилой                         площадью 15,4 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124:466;

однокомнатная квартира № 4 площадью 26,7 кв.метра/жилой                              площадью 18,2 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124:461;

двухкомнатная квартира № 6 площадью 31,0 кв.метра/жилой                          площадью 21,1 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124:478;

двухкомнатная квартира № 4 площадью 53,4 кв.метра/жилой                             площадью 23,7 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124:468;

трехкомнатная квартира № 1 площадью 40,4 кв.метра/жилой                            площадью 29,7 кв.метра, кадастровый номер 26:31:010124:465.

Предоставить жилые квартиры (жилые помещения) с общей (жилой) площадью и количеством комнат в таких жилых квартирах (жилых помещениях) не менее общей (жилой) площади и количества комнат   в освобождаемых жилых квартирах (жилых помещениях).

Предоставляемые Инвестором жилые помещения должны соответствовать условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г.                    № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

Максимальный срок исполнения обязательства -  до 31 декабря                 2022 года. В границах территории, отсутствуют земельные участки и объекты, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд. (подпункт «2» пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

13.1.7. Предоставить 10 % квартир из построенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

14. В рамках реализации настоящего Договора  на  Администрацию возлагается обязанность:

14.1. Утвердить документацию по планировке территории, подлежащей комплексному развитию в течение 3 месяцев (подпункт «7» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

14.2. После выполнения Инвестором обязательства, предусмотренного подпунктом 13.1.2 настоящего Договора, предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также при необходимости выдать разрешения на использование земель и земельных участков в течение 30 дней с момента поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов и/или заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без проведения торгов, выдать  Инвестору градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в течение  14 рабочих дней и           5 рабочих дней соответственно, с момента поступления заявления и представления полного пакета документов (при отсутствии оснований для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство). (подпункт «10» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

14.3. Предоставить Инвестору льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края (подпункт «11» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15. Инвестор вправе:

15.1. Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившего Договор, Инвестор отвечает как за свои собственные действия (бездействие) (пункт 11 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15.2. Передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с частью 11  статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды (пункт 12 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Администрацией от исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами  14.1, 14.2. 14.3  настоящего Договора. (пункт 14 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15.4. Потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией обязанностей по Договору (пункт 15 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# V. Ответственность сторон

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии  с законодательством Российской Федерации (подпункт «12» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# VI. Прочие условия

17. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах территории комплексного развития и в отношении которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором.

18. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инвестором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с Договором в муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур (подпункт 13.1.4 настоящего Договора, пункт 8 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

19. Инвестор, не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории (пункт 9 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

20. Инвестор, не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу (пункт 10 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

21. Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с подпунктом 15.2 настоящего Договора (пункт 16 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

22. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или частично, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации расторжение или изменение настоящего Договора.

# VII. Форс-мажор

23. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную  или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы.

24. Сторона, которая не исполняет свои обязанности вследствие действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствует действие Непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанное действие Непреодолимой силы.

25. Обязанность доказывать действие Непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

# VIII. Изменение Договора и разрешение споров

26. Изменение Договора осуществляется посредством заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

27. Изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

28. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшими своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством.

29. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

# IX. Заключительные положения

30. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

31. Лица, подписавшие настоящий Договор, обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений с последующим заключением дополнительного соглашения в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора.

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указанным в разделе XI настоящего Договора.

32. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга.

# X. Документы, являющиеся

# неотъемлемой частью настоящего Договора

33. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются упомянутые  в тексте настоящего Договора и дополнительных соглашениях, заключенных  в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора, приложения.

34. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

# IX. Адреса и реквизиты сторон

# IIX. Подписи сторон

# ___________________________________________________________

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края – начальник

управления имущественных отношений

администрации города-курорта Железноводска                     И.В.Гречишников

Приложение 1

к Договору

от «___» _________ 20__г

СХЕМА

расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию

Приложение 2

к Договору от

«___» _________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилой дом | 26:31:010302:99 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер М | подлежит сносу |
| 2. | Жилой дом | 26:31:010124:114 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Н | подлежит сносу |
| 3. | Жилой дом | 26:31:010124:107 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Д | подлежит сносу |
| 4. | Жилой дом | 26:31:010302:98 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Е | подлежит сносу |
| 5. | Жилой дом | 26:31:010302:97 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Ж | подлежит сносу |
| 6. | Жилой дом | 26:31:010124:94 | город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер И | подлежит сносу |
| 7. | Жилой дом | 26:31:010124:66 | город Железноводск, улица Ленина, дом 72 | подлежит сносу |