

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 марта 2022 г. |  г.Железноводск | № | 231 |

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез­новодска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»,
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железно­водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации федеральными законами от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом го­рода-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи­тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден­ную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро­польского края
от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль­ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз­витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
28 июля 2020 г. № 556, от 25 ноября 2020 г. № 994, от 18 марта 2021 г. № 238, от 14 мая 2021 г. № 379, от 05 августа 2021 г. № 606, от
09 февраля 2022 г. № 90).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче­ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици­альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края Е.Е. Бакулин

 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации

 города-курорта Железноводска

 Ставропольского края

 от 22 марта 2022 г. № 231

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта

Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,

строительства и архи­тектуры в городе-курорте Железноводске

Ставропольского края», утвержден­ную постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставро­польского края
от 13 апреля 2020 г. № 280

 1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи­тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден­ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро­польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль­ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз­витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

 1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2024 годы |

 ».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финан­сового обеспечения Програм­мы | объем финансового обеспечения Програм­мы составит всего 86 596 182,95 рублей, в том числе:объем бюджетных ассигнований бюджета го­рода-курорта Железноводска Ставропольског­о края 81 496 182,95 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже­та0,00 рублей, в том числе по го­дам:2022 год - 0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей,за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь­ского края 48 377 100,00 рублей, в том чис­ле по годам:2022 год - 44 953 660,00 рублей;2023 год - 1 711 720,00 рублей;2024 год - 1 711 720,00 рублей,за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 33 119 082,95 рублей, в том числе по го­дам:2022 год - 13 268 297,65 рублей;2023 год - 10 076 831,65 рублей;2024 год - 9 773 953,65 рублей,прогнозируемый объем финансового обес­печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам:2022 год - 4 850 000,00 рублей;2023 год - 100 000,00 рублей;2024 год - 150 000,00 рублей |

 ».

1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края;ежегодная разработка градостроительной документации на территории города-курорта Железноводска;100-процентное исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля к2024 году;100-процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности; улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) 187 молодых семей |

 ».

2. Приложение 1 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения му­ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в го­роде-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

 5. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль­ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз­витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |

 ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограм­мы составит всего 16 342 314,83 рублей, в том числе:объем бюджетных ассигнований бюджета го­рода-курорта Железноводска Ставропольског­о края11 242 314,83 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже­та 0,00 рублей, в том числе по го­дам:2022 год - 0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей,за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь­ского края 0,00 рублей, в том чис­ле по годам:2022 год - 0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей,за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 242 314,83 рублей, в том числе по го­дам:2022 год - 4 326 800,00 рублей;2023 год - 3 616 966,01 рублей;2024 год - 3 298 548,82 рублей,прогнозируемый объем финансового обес­печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам:2022 год - 4 850 000,00 рублей;2023 год - 100 000,00 рублей;2024 год - 150 000,00 рублей |

».

5.3. Пункт 9 в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9. Организация разработки архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Данное мероприятие подлежит исполнению в соответствии с Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
28 июля 2017 года № 105-V.».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни­ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курор­те Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе абзацы двенадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит
19 330 605,12 рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 330 605,12 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь­ского края
0,00 рублей, в том числе по годам:

 2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 330 605,12 рублей, в том числе по годам:

 2022 год - 6 575 514,65 рублей;

2023 год - 6 369 775,64 рублей;

2024 год - 6 385 314,83 рублей.».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль­ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз­витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |

 ».

7.2. Позицию «Объемы и источники финан­сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспече­ния подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 50 923 263,00 рублей, в том числе:объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50 923 263,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:за счет межбюджетных трансфертов, предостав­ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:2022 год - 0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей,за счет межбюджетных трансфертов, предостав­ляемых из бюджета Ставропольского края48 377 100,00 рублей, в том числе по годам:2022 год - 44 953 660,00 рублей;2023 год - 1 711 720,00 рублей;2024 год - 1 711 720,00 рублей,за счет средств бюджета города-курорта Железно­водска Ставропольского края 2 546 163,00 ру­блей, в том числе по годам:2022 год - 2 365 983,00 рублей;2023 год - 90 090,00 рублей;2024 год - 90 090,00 рублей,прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и собствен­ных и заемных средств молодых семей: 0,00 рублей, в том числе по годам:2022 год - 0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год - 0,00 рублей |

 ».

8. Приложение 7 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи­тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Г.И.Каспаров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта ЖелезноводскаСтавропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курортеЖелезноводске Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрациигорода-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280«Приложение 1к муниципальной программе города-курортаЖелезноводска Ставропольского края «Развитиеградостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанной градостроительной документации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, веденных в эксплуатацию за 1 год, на 1 жителя | кв.м | 0,52 | 0,55  | 0,60 | 0,65 |
| Подпрограмма 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной документации |
| 2. | Показатели решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории, схем планировочной организации земельных участков  | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2.3. | Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области градостроительной деятельности  | человек | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.5. | Количество оцифрованных архивных топографических материалов (планшетов М 1:500) | шт. | 0 | 25 | 50 | 75 |
| Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства |
| 3. | Индикатор достижения цели подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры |
| 4. | Показатели решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| 4.2. | Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |
| 5. | Индикатор достижения цели подпрограм­мы: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) | количествосемей | 4 | 67 | 72 | 79 |
| 5.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках обеспечения жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | рубль | 8,62 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 6. | Показатели решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная выплата) | количествосемей | 0 | 60 | 61 | 62 |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства |
| 7. | Показатели решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество молодых семей, имеющих трех и более детей, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты | количествосемей | 4 | 7 | 8 | 9 |

 ».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта ЖелезноводскаСтавропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курортеЖелезноводске Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрациигорода-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280«Приложение 2к муниципальной программе города-курортаЖелезноводска Ставропольского края «Развитиеградостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края  |
| Подпрограмма 1: **«**Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края**»** |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной документации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края | 1 | управление архитектуры и градостроительства админи­страции города-курорта Же­лезноводска Ставропольско­го края (далее - управление архитектуры) | 2022 год | 2024 год | подпункты 1.1, 1.2 приложе­ния 1 к Программе |
| Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройкиго­рода-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Правила землепользования) | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 1.1 приложе­ния 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация разработки проекта планировки территории города, схем планировочной организации земельных участков | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.1 приложе­ния 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение квалификации сотрудников управления архитектуры в области градостроительной деятельности | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.3 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оцифровка архивных топографических материалов М 1:500 | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.4 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия:  |  |  |  |  |  |
| 1.7.  | Перевод в электронный вид муниципальных услуг | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация мероприятий по проведению конкурсов в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводска Ставропольского края | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организация разработки архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункт 2.2 приложения 1 к Программе |
|  | Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя­тия» |
| 2. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 1 | управление архитектуры | 2022 год | 2024 год | подпункты 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 приложения 1 к Программе |
|  | Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |
| Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| 3. | Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, всего | 1 | администрация го­рода-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по жилищным вопро­сам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) | 2022 год | 2024 год | подпункты 5.1, 6.1 приложе­ния 1 к Программе |

1 «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями».

 ».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Изменениям, которые вносятся вмуниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлениемадминистрации города-курортаЖелезноводска Ставропольского краяот 13 апреля 2020 г. № 280«Приложение 3к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Раз­витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 63 071 957,65 | 11 888 551,65 | 11 635 673,65 |
| бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет города), в т.ч. | 58 221 957,65 | 11 788 551,65 | 11 485 673,65 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| соисполнителю: администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (отделу по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, далее - отделу по жилищным вопросам) | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| средства бюджета города, | 13 268 297,65 | 10 076 831,65 | 9 773 953,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю:управлению архитектуры и градо­строительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управлению архитектуры) | 10 902 314,65 | 9 986 741,65 | 9 683 863,65 |
| отделу по жилищным вопросам  | 2 365 983,00 | 90 090,00 | 90 090,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: | 4 850 000,00 | 100 000,00 | 150 000,000 |
| средства бюджета города | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства физических и юридических лиц | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,000 |
| 2. | Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы го­рода-курорта Железноводска Ставрополь­ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 9 176 800,00 | 3 716 966,01 | 3 448 548,82 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 4 850 000,00 | 100 000,00 | 150 000,000 |
| средства бюджета города | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства физических и юридических лиц | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,000 |
| в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, всего  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки го­рода-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Правила землепользования), всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация разработки проекта планировки территории города, схем планировочной организации земельных участков, всего |  | 4 376 800,00 | 3 716 966,01 | 3 448 548.82 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 4 326 800,00 | 3 616 966,01 | 3 298 548,82 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства физических и юридических лиц | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,000 |
| 2.4. | Разработка нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Повышение квалификации сотрудников управления архитектуры в области градостроительной деятельности, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Оцифровка архивных топографиче­ских материалов М 1:500, всего |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Перевод в электронный вид муниципальных услуг, всего |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Организация мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, всего |  | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Организация мероприятий по проведению конкурсов в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводска Ставропольского края, всего |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Организация разработки архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, всего |  | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города, | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 6 575 514,65 | 6 369 775,64 | 6 385 314,83 |
| отделу по жилищным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 47 319 643,00 | 1 801 810,00 | 1 801 810,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 47 319 643,00 | 1 801 810,00 | 1 801 810,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| средства бюджета города, | 2 365 983,00 | 90 090,00 | 90 090,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 2 365 983,00 | 90 090,00 | 90 090,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, всего |  | 47 319 643,00 | 1 801 810,00 | 1 801 810,00 |
| бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: | 47 319 643,00 | 1 801 810,00 | 1 801 810,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 44 953 660,00 | 1 711 720,00 | 1 711 720,00 |
| средства бюджета города, | 2 365 983,00 | 90 090,00 | 90 090,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| управлению архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отделу по жилищным вопросам | 2 365 983,00 | 90 090,00 | 90 090,00 |
| прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 ».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Изменениям, которые вносятся вмуниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлениемадминистрации города-курортаЖелезноводска Ставропольского краяот 13 апреля 2020 г. № 280«Приложение 7к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства,строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи­тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной документации | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя­тия» Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

 ».