УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 14 января 2021 г. № 5

ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования города-курорта   
Железноводска Ставропольского края, основанный на местных инициативах, «Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице   
Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска   
Ставропольского края»

1. Наименование проекта: «Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: город-курорт Железноводск Ставропольского края.

2.1. Муниципальное образование: город-курорт Железноводск Ставропольского края.

2.2. Населенный пункт: город-курорт Железноводск Ставропольского края.

3. Общие сведения о городе-курорте Железноводске Ставропольского края: численность населения 24 768 человек.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы - Ирина Николаевна Данилевская.

4.2. Участники инициативной группы:

Скирневская Елена Викторовна (по согласованию)

Колантаевская Наталья Викторовна (по согласованию)

Гридина Татьяна Ивановна (по согласованию)

Ретивова Галина Алексеевна (по согласованию)

Терещенко Владимир Михайлович (по согласованию)

Ендовицкая Татьяна Викторовна (по согласованию)

Звольская Наталья Анатольевна (по согласованию)

Карпова Татьяна Андреевна (по согласованию)

Климова Татьяна Андреевна (по согласованию)

Комиссарова Анна Алексеевна (по согласованию)

Макеева Наталья Викторовна (по согласованию)

Мариаргова Анна Леонидовна (по согласованию)

Михайленко Юрий Владимирович (по согласованию)

Моисеенко Жанна Владимировна (по согласованию)

Нургаянова Ирина Николаевна (по согласованию)

Остащенко Алла Алексеевна (по согласованию)

Пергунов Юрий Петрович (по согласованию)

Сердарова Ольга Юрьевна (по согласованию)

Сешко Татьяна Семеновна (по согласованию)

Синебрюхова Надежда Ивановна (по согласованию)

Сметанюк Светлана Владимировна (по согласованию)

Стрельченко Ирина Викторовна (по согласованию)

Фисун Оксана Николаевна (по согласованию).

5. Описание проекта.

5.1. Тип проекта: обеспечение условий для развития на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края физической культуры и массового спорта.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.): для ведения здорового образа жизни детям, подросткам и взрослому населению необходимы бесплатные спортивные площадки.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения проблемы в рамках проекта):

подготовительные работы: подготовка земельного участка, обустройство подходов к спортивной площадке, демонтажные работы;

ремонтные работы: необходимо смонтировать основание спортивной площадки для последующего покрытия специальными резиновыми матами, устроить ограждение, освещение, установить малые архитектурные формы, скамейки, урны;

прочая деятельность: содержание спортивной площадки.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (краткое описание применявшихся средств).

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет размещается:

информация об участии в государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» в рамках поддержки местных инициатив, направленных на развитие местной социальной и коммунальной инфраструктуры, о целях проведения конкурсного отбора, возможных проектах развития территории, способы направления гражданами предложений о приоритетных проектах и сроки приема предложений и голосование за семь приоритетных проектов развития муниципального образования;

анкеты опроса граждан;

результаты опроса граждан;

экземпляр местной газеты и (или) ссылка на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, содержащей информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсного отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), информацию о дате проведения собрания граждан для определения приоритетного направления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами предложений о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о реализации конкретного проекта.

5.5. Ожидаемые результаты: привлечение детей, подростков и взрослое население к здоровому образу жизни.

6. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

6.1. Дата постройки объекта 1983 год.

6.2. Общая характеристика объекта: имеется частичное обустройство спортивными снарядами, покрытие разрушено, земельный участок имеет неровности, ограждение отсутствует.

6.3. Текущее состояние объекта: разрушено покрытие спортивной площадки, отсутствует основание, высокая степень износа спортивного оборудования, ограждение отсутствует.

6.4. Права собственности на объект: земельный участок находится в муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена.

7. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно технической документации) 3 010 000 рублей, в том числе:

7.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 2 000 000,00 рублей.

7.2. Объем средств из бюджета муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) 700 000,00 рублей.

7.3. Средства населения муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) 105 000,00 рублей.

7.4. Средства индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (сумма должна соответствовать гарантийным письмам) 205 000,00 рублей.

8. Уровень софинансирования проекта за счет средств бюджета города составит 25,93 %.

9. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

9.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом, 122 человека.

9.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в натуральной форме 205 000,00 рублей.

9.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ):   
0,00 рублей.

9.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Форма вклада | Оценочная стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) | 3 010 000,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) | 205 000,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно подпункту 10.3 проекта) | 0,00 |
|  | Итого | 3 215 000,00 |

10. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта:   
01 октября 2021 г.

Исполняющий обязанности

первого заместителя

главы администрации   
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края,

заместитель главы администрации   
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края Е.Е. Бакулин