**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных в 2012 году управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры города-курорта Железноводска на 2011-2013 годы»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2013 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июля 2013 года №11.

**Цель контрольного мероприятия:** проверить использование и определить эффективность и целесообразность использования денежных средств, выделенных управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2012 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры города-курорта Железноводска на 2011-2013 годы».

**Предмет контрольного мероприятия:** нормативно-правовые и иные документы, подтверждающие выделение и использование средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры города-курорта Железноводска на 2011-2013 годы».

**Проверяемый период деятельности:** 2012 год.

**Дата начала проведения контрольного мероприятия:** 07.08.2013 г.

**Выводы:**

В рамках реализации мероприятий Программы профинансировано за счет средств местного бюджета 4 подведомственных Управлению учреждения культуры.

Объем проверенных средств, выделенных Управлению в 2012 году, составил 2 516 014,28 рублей, в том числе:

- 1 440 000,00 рублей - средства краевого бюджета (финансирование из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края); израсходовано 100% от уточненных плановых назначений;

- 909 481,38 рубль - средства местного бюджета (финансирование в рамках реализации Программы в виде субсидий на иные цели, выделенных МБУК «ГДК»); израсходовано 100% от уточненных плановых назначений;

- 20 500,00 рублей - средства местного бюджета (финансирование в рамках реализации Программы, выделенное МКУК «ЦД и ЮК»); израсходовано 52,31% от уточненных плановых назначений;

- 500,00 рублей - средства местного бюджета (финансирование в рамках реализации Программы, выделенное МКУК «ЖЦБС»); израсходовано 0% от уточненных плановых назначений;

- 145 532,90 рубля - средства местного бюджета (финансирование в рамках реализации Программы в сумме 140 000,00 рублей, в рамках выполнения функций казенным учреждением в сумме 5 532,90 рубля, выделенное МКОУ ДОД «ДМШ»); израсходовано 100% от уточненных плановых назначений.

Выявлено финансовых нарушений на сумму 2 270 951,39 рубль.

Проверкой использования денежных средств, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБУК «ГДК», из местного бюджета на финансирование мероприятий в рамках реализации Программы, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено, однако выявлены следующие нарушения:

1. В течение 2012 года в Программу не внесены изменения по следующим позициям:

- в Приложение 1 раздела 5 (ответственный исполнитель МКУК «ЖЦБС») в соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года № 116-IV «О бюджете города - курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 год» (изменение источника финансирования с платных услуг на местный бюджет);

- в позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы», в раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы», в Приложение 1 раздела 1 (ответственный исполнитель МБУК «Городской дворец культуры») в связи с принятием решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2012г. № 126-IV «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года № 116-IV «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 год» (увеличение финансирования по Программе за счет средств местного бюджета на сумму 110 481,38 рубль);

- в Приложение 1 раздела 1 (ответственный исполнитель МБУК «ГДК») в связи с изменением наименования мероприятий.

 - в Приложение 1 раздела 4 (ответственный исполнитель МКУК «ЦДиЮК») в связи с изменением наименования мероприятий.

 2. В нарушение пункта 6 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденных  [приказом](http://base.garant.ru/12157835/) Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. N 112н, к представленным на утверждение сметам (первоначальным и уточненным) муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению, не приложены обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

3. Проверкой соблюдения соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, заключенных между Управлением и МБУК «ГДК», установлено:

3.1. В нарушение статьи 34 БК РФ установлено неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации Программы, в сумме 549 481,38 рубль (средства не использовались более одного месяца).

3.2. В нарушение пункта 8 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), утвержденного Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1345:

- в представленных к проверке соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели не описан порядок контроля за использованием субсидии и сроки и порядок предоставления учреждением учредителю отчетности об использовании субсидии;

- соглашение о порядке и условиях предоставления управлением культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Учреждению субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на иные цели в сумме 1 440 000,00 рублей к проверке представлено (19.08.2013г.) после проведения встречной проверки.

4. При проверке правомерности расходования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных в 2012 году МКУК «ЖЦБС» и МКУК «ЦД и ЮК» в рамках реализации Программы, установлено нарушение статьи 34 БК РФ (неэффективное использование бюджетных средств в сумме 25 276,48 рублей (средства в сумме 15 000,00 рублей не использовались в течение 10 месяцев 2012 года, средства в сумме 10 276,48 рублей не использованы из-за отсутствия потребности).

5. При проверке правомерности расходования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных в 2012 году МКОУ ДОД «ДМШ» в рамках реализации Программы, установлено неправомерное использование бюджетных средств в сумме 145 532,90 рубля.

 6. При проверке правомерности расходования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных в 2012 году МБУК «ГДК» в рамках реализации Программы, а также на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, установлено:

- локальные сметные расчеты к четырем договорам, заключенным между МБУК «ГДК» и ООО «Сфера-95» не согласованы со службой технического надзора управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- сроки выполнения работ подрядчиком по договору от 06 октября 2012г., заключенному между МБУК «ГДК» и ООО «Сфера-95», на сумму 651 801,00 рубль не соблюдены. Неустойка за один день просрочки в сумме 179,25 рублей подрядчику (ООО «Сфера-95») не выставлена;

- в нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) дополнительным соглашением № 1 от 15.08.2012 г. к договору от 30 июля 2012 г., заключенному между МБУК «ГДК» и ООО «Сфера-95» на сумму 681 771,00 рубль, изменены условия договора в части окончания выполнения работ с 60-ти календарных дней до 77-ми календарных дней с момента заключения договора. Однако, согласно актов о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г. №№ 1,2,3 от 28.09.2012г. работы выполнены в течение 60-ти календарных дней с момента заключения вышеуказанного договора.

7. Проверкой обеспечения контроля за ходом исполнения Программы в 2012 году, своевременности предоставления отчетов о выполнении Программы и информации о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделенных на ее реализацию установлено:

- не проводился мониторинг потребности в мероприятиях МКУК «ЦД и ЮК», МКУК «ЖЦБС», утвержденных Программой, что привело к не освоению средств местного бюджета в сумме 10 276,48 рублей;

- не проводился мониторинг освоения средств местного бюджета, утвержденных в Программе, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации Программы, в сумме 15 000,00 рублей (средства, выделенные МКУК «ЦД и ЮК», не использовались в течение 10 месяцев 2012 года);

- в отчете о ходе финансирования и выполнения Программы по состоянию на 1 октября 2012 г. не проанализировано освоение денежных средств в сумме 140 000,00 рублей, выделенных из местного бюджета МКОУ ДОД «ДМШ»;

 - в отчете о ходе финансирования и выполнения Программы по состоянию на 1 января 2013 г. не проанализировано выполнение мероприятий в рамках реализации Программы за счет средств местного бюджета по следующим учреждениям: МКУК «ЖЦБС» и МКУК «ЦД и ЮК»;

- в отчетах за 2012 год о ходе финансирования и выполнения Программы не проанализировано выполнение мероприятий в рамках реализации Программы за счет внебюджетных источников (платных услуг).

В 2013 году форма отчета была изменена; представлен отчет о ходе финансирования и выполнения Программы за 1 квартал 2013 года, который дает подробную информацию о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы.

**Предложения:**

В адрес управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направить представление для устранения выявленных нарушений и недостатков.

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия направить главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края.