УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 05 октября 2021 г. № 735

| ПЛАН ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021-2022 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | Срок производства работ (начало - ввод) | Объем финансирования, всего, (рублей) | в том числе за счет средств |
|  |  |  |  |  | Бюджета Ставропольского края, субсидии (рублей) | Бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края |
|  |  | км | кв.м |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Иноземцево и в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (улица Цветочная, переулок Западный, дорога на кладбище, от трассы пос. Иноземцево до ст. Бештау) | 1,497 | 9 429,75 | 2021-2022 годы | 14 505 158,00 | 13 779 900,10 | 725 257,90 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске и в пос. Иноземцево (проезд Безымянный (от пересечения с ул. Гвардейской (район дома № 69 по ул. Бештаугорской) до дома № 7 по ул. Майской), улица Октябрьская, улица Колхозная (от дома 102А по ул. Колхозной вдоль домов 102Б, 102Ж и до дома 114 по ул. Колхозная), переулок Безымянный (от дома № 13 по ул. Кавказской до дома № 8 по ул. Тенистой), ул. Родниковая, переулок 2 Безымянный (от дома № 11 по ул. Тенистой до дома № 8 по ул. Весенней) | 2,052 | 9 735,00 | 2021-2022 годы | 13 704 319,00 | 13 019 103,05 | 685 215,95 |
| 3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске и в пос. Иноземцево (ул. Николаевская, ул. Родниковая, ул. Кавказская, улица Тенистая, улица Каштановая, улица Новороссийская, улица Березовая, улица 60 лет Октября, ул. Старошоссейная, ул. Садовая, ул. Сосновая, улица Октябрьская, улица Добролюбова, ул. Дивная, улица Кооперативная, улица Центральная, ул. Светлая, ул. Дачная, улица Вишневая) | 7,114 | 40 323,50 | 2021-2022 годы | 59 599 421,00 | 56 619 449,95 | 2 979 971,05 |
| Итого: | 10,663 | 59 488,25 |  | 87 808 898,00 | 83 418 453,10 | 4 390 444,90 |

Заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края –

начальник Управления

городского хозяйства администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                                                                                                      Г.И. Каспаров