##### пояснительная записка

##### к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 9 месяцев 2015 года

В 2015 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действует 12 муниципальных программ  города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем ресурсного обеспечения программ на 2015 год составил
1337830,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 305668,63 тыс. рублей (2,3 % от общего объема на 2015 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 597127,88 тыс. рублей (44,6 %), бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края – 326669,89 тыс. рублей (24,4 %), внебюджетных источников – 110402 тыс. рублей (8,2 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01 октября 2015 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено направить всего 980386,19 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 101392,98 тыс. руб., бюджета Ставропольского края – 550004,00 тыс. руб., средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 328989,21 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ из средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составили 712067,10 тыс. рублей, или 72,6 % к сводной бюджетной росписи.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

За 9 месяцев 2015 года запланировано по всем программам 226 контрольных событий, из которых выполнены 216, не выполнены 10 событий.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

более 50 процентов от сводной бюджетной росписи на год по десяти программам;

более 30 процентов от сводной бюджетной росписи на год по одной программе;

менее 25 процентов от сводной бюджетной росписи на год по одной программе.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 149, от 07.11.2014 г. №910, от 31.12.2014 г. №1117, от 31.03.2015 г. №250) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили   386372,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2015 года составили 279435,66 тыс. рублей (72,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в отчетном периоде  2015 года израсходовано 117805,81 тыс. рублей (71,5 % бюджетной росписи).

Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования составило 35%, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования составило 70%.

Подпрограмма "Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              127103,74 тыс. рублей (73,7 % к бюджетной росписи).

Одним их основных мероприятий является обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования.

Удовлетворенность  населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составила 85%, доля детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях и олимпиадах     (от общей численности обучающихся в системе образования города) составило 67%, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку составило 99,2 %, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике 87,7 %, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании составило 9,4 %.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Образование" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 88 %. Численность детей, охваченных дополнительным образованием составила 1376 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              10488,37 тыс. рублей (65,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков" Программы  включает одно основное мероприятие – организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

Численность учащихся в летних пришкольных лагерях 775 человек, в загородных лагерях 138, в трудовых бригадах 251 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         3339,11 тыс. рублей (97,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Культура" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью - 19 126,20 тыс. рублей. Подпрограмма включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 88 %.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              13377,29 тыс. рублей (69,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили -                558,90 тыс. рублей.

Доведен уровень индивидуального пожарного риска в муниципальных учреждениях до нормативного значения 10-6 на чел/ год.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составили 556,28 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"  Программы включает четыре основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9 984,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6765,06 тыс. рублей (67,8 % к бюджетной росписи).

В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, оплачены налоги и услуги.

Всего по программе запланировано 17 контрольных событий, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1097 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 136, от 06.10.2014 г. №816, от 14.11.2014 г. №945, от 31.12.2014 г. №1107, от 31.03.2015 г. № 245) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 33247,15 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 11671,98 тыс. рублей (35,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

Реестр  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет, в который в течении тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки вносятся записи в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проведен в мае 2015 года.

В июне  2015 года предоставлена муниципальная преференция двум индивидуальным предпринимателям на праве выкупа арендуемого имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г.  № 159-ФЗ.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              60,0 тыс. рублей (66,7 % к бюджетной росписи).

В истекшем периоде осуществлялось сотрудничество администрации города с Союзом предпринимателей города Железноводска.

В марте 2015 года в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведен круглый стол с предпринимателями по вопросу налогообложения предпринимательской деятельности, патентной системе налогообложения, введения налоговых каникул для впервые зарегистрированных организаций и оказания мер поддержки для развития предпринимательской деятельности. Данный вопрос был освещен на двух совещаниях с участием субъектов предпринимательской деятельности, проводимых в феврале 2015 года.

В июне 2015 года проведено заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором рассматривались вопросы  о мерах государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

В июле месяце 2015 года проведена встреча с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросу празднования 205-летия  Дня города.

В сентябре 2015 года в администрации города-курорта Железноводска состоялось совещание в формате «круглого стола» по вопросам развития и деятельности гостиничного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 72 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14.07.2015 года № 560 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города, в том числе по реализации свежей плодоовощной продукции и бахчевых культур.

В предприятиях торговли, расположенных на территории города,  местах массового скопления граждан, при организации праздничных мероприятий, ярмарок, размещены баннеры, плакаты, с логотипом акции «Покупай Ставропольское!».

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещена информация о предприятиях, организациях пищевой промышленности города и выпускаемой ими продукции.

Ежемесячно проводится мониторинг по вопросу наличия в торговой сети продукции краевых и местных товаропроизводителей.

В 3 квартале 2015 года на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края проведена сельскохозяйственная ярмарка «Покупай Ставропольское», с участием сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей Ставропольского края от 6 муниципальных районов и 5 городов Ставропольского края.

В ярмарке приняли участие 47 объектов торговли: автомашины, палатки и торговые места.

На прилегающей территории  к универсальному розничному рынку «Славянка» проводятся ярмарки «Выходного дня».

В 3 квартале 2015 года на территории города проведено 13 ярмарок, с участием местных и краевых сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств.

Введены в эксплуатацию объекты торговли, общественного питания. Введено 3 объекта торговли с площадью 654,1 кв.м. Проведена реконструкция  2 торговых павильонов под магазин площадью 400 кв. м. , предприятия общественного питания на 100 посадочных мест.

Специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания приняли участия в форуме  "Пищевая безопасность" в                     г. Ставрополе, в межрегиональном конгрессе руководителей малого и среднего бизнеса "Перспектива Регион-2015", форуме "Все вместе мы-Россиянки", Дни экономики "Брестская область в Ставропольском крае", в учебных семинарах по повышению профессионального мастерства, стажировках с выездом специалистов в города Ставропольского края (г. Кисловодск, г. Ставрополь). Повысили квалификацию 14 мастеров салонов и парикмахерских (г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь).

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 33085,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              11611,98 тыс. рублей (35,1 % к бюджетной росписи).

Одним из основных мероприятий является «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристко-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм», которое включает строительство подъездной дороги к санаторно—курортному комплексу «Машук Аква-Терм». Объем освоенного финансирования на данное мероприятие составил 11611,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9710,450 тыс. рублей, краевого бюджета –                1566,87 тыс. рублей,  местного бюджета – 334,66 тыс. рублей.

На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края ведется строительство следующих объектов: ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща" Управления делами Президента РФ ведется строительство  спального корпуса класса "Люкс", ООО "ПСКК "Машук -Акватерм" ведется реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук-Акватерм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук", в отчетном периоде из внебюджетных источников профинансировано и освоено 196,94 млн. рублей. Введена в эксплуатацию гостиница на 60 мест в центральной части города.

Информационные щиты и указатели к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска не размещались в связи с отсутствием финансирования в отчетном периоде 2015 года.

Участие в выставке «Kazan International Exhibition for Tourism & Sport» KITS 2015 в  апреле 2015 года в городе Казани принял  ФГБУ "Санаторий "Русь" Миздрава РФ.

В международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2015», проводимой в марте 2015 года,  приняли участие санаторий ООО "Буковая роща" и ООО "Санаторий "Бештау".

Участие в ежегодных международных  форумах, в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации приняли ФГБУ "Санаторий "Русь" Миздрава РФ, ОАО "Санаторий "Бештау", ООО "Буковая роща" и апарт-отель "Славяновский исток".

Всего по Программе запланировано 13 контрольных событий, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1102 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 148, от 14.11.2014 г. №952, от 31.12.2014 г. №1110,от 31.03.2015 г № 253) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 171363,92 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 137040,75 тыс. рублей (80,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (обеспечены благоустраительные работы по удалению очагов аварийности и улучшению условий дорожного движения в городе). За отчетный период 2015 года были проведены лекции и беседы по безопасности дорожного движения, усовершенствована работа городского клуба «Перекресток» в образовательных учреждениях, повышены знания правил дорожного движения.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              1437,98,0 тыс. рублей (70,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. За 9 месяцев 2015 года сокращена доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, увеличены площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                                  135105,87 тыс. рублей (80,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основные мероприятие – экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края. За 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия по снижению количества пожаров в городских лесах и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              496,90 тыс. рублей (49,5 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 13 контрольных событий, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1101 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 147,от 14.11.2014 г. № 953, от 31.12.2014 г. №1109, от 31.03.2015 г. № 254) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 50319,37 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015  года составил 36313,12 тыс. рублей (72,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает двенадцать мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является проведение ремонта муниципального жилищного фонда и ремонта многоквартирных домов. В истекшем периоде произведены расходы по содержанию и озеленению территорий города (Курортного парка, городского парка), увеличены площади зеленых насаждений цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края,  снижено потребление электроэнергии уличного освещения после замены светильников на энергоэффективные.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         23840,67 тыс. рублей (71,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 3 408,29 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года израсходовано 3 408,29 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 13 413,94 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, обеспечена деятельность централизованных бухгалтерий.

За январь-сентябрь 2015 года на реализацию мероприятий израсходовано 9064,16 тыс. рублей (67,6 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 14 контрольных событий, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1094, ( с изменениями, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01.10.2014 г. № 806, от 14.11.2014 г. № 946, от 31.12.2014 г. №1112, от 31.03.2015 г. № 252) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                9057,21 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 5675,96 тыс. рублей (62,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает пять основных мероприятий.

Осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска. Заключено 2 муниципальных контракта  на непередаваемое право автоматизированной информационной системы:"Аренда муниципального имущества", "Реестр муниципальной собственности","Аренда земельных участков"услуги по созданию и выдаче и обслуживанию сертификата ключа ,проверки электронной подписи (Росреестр), услуг аккредитованного удостоверяющего центра и оператора электронного документооборота. Осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска.

Заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества трех помещений. В отчетном периоде подано 2 заявления на реализацию преимущественного права выкупа арендуемого имущества. Для разработки проекта решения об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества, проведены мероприятия по подготовке необходимых документов, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оценке рыночной стоимости данного имущества. Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 353,77 тыс. рублей (26,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. За 9 месяцев                2015 года были произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Вовремя производятся выплаты на оплату труда и страховые взносы, иные выплаты работникам управления.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                          5322,19 тыс. рублей (69,0 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 7 контрольных событий, все события выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1099 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 145, от 14.11.2014 г. №949,от 31.03.2015 г. № 251) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 5 266,67 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за отчетный период               2015 года составил 3657,64 тыс. рублей (69,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов" Программы включает два мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является Подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска в том числе инвалидов для участия в городских, краевых и российских соревнованиях по видам спорта, обеспечение деятельности спортивной подготовки сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Выплачена заработная плата, уплачены налоги, начисленные на заработную плату тренерам преподавателям, осуществляющим подготовку сборных команд города-курорта Железноводска.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              2038,78 тыс. рублей (70,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                     678,89 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года исполнено 479,76 тыс. рублей (70,7 % к бюджетной росписи).

Подготовлены и проведены 25 городских соревнований по 9 видам спорта. Спортсмены и сборные команды города-курорта Железноводска приняли участие в 7 краевых соревнованиях по 5 видам спорта и в 2 российских соревнованиях по 2 видам спорта.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                1 675,24 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, оплачены налоги и услуги.

За 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий израсходовано           1139,10 тыс. рублей (68,0 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 8 контрольных событий, все события выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1095 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 144, от 14.11.2014 г. № 950, от 31.12.2014 г. №1113, от 31.03.2015 г. №249) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 907,47 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 616,65 тыс. рублей (68,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий. За текущий период 2015 года организовано и проведено в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 40 молодежных мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              539,44 тыс. рублей (69,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За     9 месяцев 2015 года были проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рейды, беседы, заседания КДН, собрания).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              34,46 тыс. рублей (47,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "О профилактике наркомании и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их законному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает три основных мероприятия, основным их которых является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. За 9 месяцев 2015  года были проведены 3 заседания антинаркотической комиссии города-курорта Железноводска, проведены антинаркотические и антитабачные акции. В мае проведено добровольное тестирование учащихся образовательных учреждений края на предмет немедицинского употребления наркотических средств.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              42,75 тыс. рублей (70,7 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 7 контрольных событий, все события выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1100 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от      04 марта 2014 г. № 137, от 18 апреля 2014 г. № 311, от 10.11.2014 г. №927, от 31.12.2014 г. №1114, от 31.03.2015 г. № 255) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 2242,95 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         2093,43 тыс. рублей (93,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Безопасный город-курорт Железноводск" Программы включает двенадцать мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о появлении угрозы осуществления террористических актов, а так же чрезвычайных ситуациях, о необходимости повышения бдительности и действиях при возникшей угрозе по месту их проживания посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. На системной основе в городских средствах массовой информации неоднократно осуществлено информирование населения города о действиях, приемах и способах защиты при угрозе террористического акта на опасных объектах, а также повышения бдительности и формирования у населения города нетерпимости к террористическим проявлениям. В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики экстремизма в подростковой среде  проведены мероприятия:

- разъяснительная работа среди педагогов, родителей и учащихся по предупреждению террористических актов и защите при возникновении террористической угрозы, о противоправной деятельности группировок и неформальных молодежных объединений, пропагандирующих насилие, национальную и религиозную рознь;

- уроки, классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

- профилактические беседы среди учащихся, родителей, индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», направленные на формирование уважения, принятие и понимание многообразия культур народов;

- классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

проведены уроки толерантности.

На основании решения Арбитражного суда Северо-Кавказского округа исковое заявление ООО "Инкомстрой" удовлетворено в полном объеме в части касающейся взыскания долга за выполнение работ по муниципальному контракту в сумме 1 776,25 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              2038,75 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» Программы включает шестнадцать основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 34,2 тыс. рублей.

Информационные материалы по проблемам предупреждения всех видов уголовно-наказуемых преступлений и иных правонарушений, а также по вопросам профилактики правонарушений в отчетном периоде 2015 года были опубликованы еженедельнике "Железноводские ведомости" Отделом МВД России по г. Железноводску постоянно проводится работа по учету и контролю за поведением условно-осужденных, с испытательным сроком, без нарушения прав человека по оказанию помощи данной категории осужденных в трудоустройстве во взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска». Трудоустроено 22 человека, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане пенсионного возраста), из них 6 человек по программе организации временного трудоустройства испытывающих трудности  в поиске работы.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 24,68, тыс. рублей (72,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 170,0 тыс. рублей.

Народная дружина из числа ЖГКО СОКО ТВКО является народной дружиной выходного и праздничного дня. Совместно с сотрудниками Отдела МВД России по г. Железноводску члены народной дружины ЖГКО СОКО ТВКО привлекаются к несению службы по поддержанию общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

За истекший период 2015 года на реализацию мероприятий было израсходовано 30,0 тыс. рублей (17,6 % к бюджетной росписи).

По восстановлению кровли пострадавшим после стихийного бедствия 19.08.2015 г. было израсходовано 262,5 тыс. рублей.

Всего по Программе запланировано 28 контрольных событий, все события выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1104 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. № 139, от  14.11.2014 г. № 951, от 31.12.2014 г. № 1116, от 31.03.2015 г. № 247) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью   9 878,04 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 6283,98 тыс. рублей (63,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является корректировка Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края. Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12.03.2014 г. № 169.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разработке проекта планировки территории в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан от 14.05.2015г. № 372.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              75,0 тыс. рублей (13,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 5 220,18 тыс. рублей.

За отчетный период 2015 года кассовые расходы составили                   3666,53 тыс. рублей.

За январь-сентябрь 2015 года были осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 4117,86 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий было израсходовано 2 542,45 тыс. рублей. (61,7 % к бюджетной росписи).

За истекший период перечислены средства в счет оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по выданным свидетельствам, в том числе за счет средств местного бюджета города-курорта Железноводска, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы (по свидетельствам, выданным 02.12.2013 года).

Всего по Программе запланировано 4 контрольных события, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2013 г. № 1107 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 146, от 14.11.2014 г. № 954, от 31.12.2014 г. №1115, от 31.03.2015 г. №246) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 255 962,55 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев                2015 года составил 200432,66 тыс. рублей (78,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма " Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края " Программы включает двадцать одно основное мероприятие. Мероприятие по выплате социального пособия на погребение осуществлено 26 получателям.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 1922 семьям. Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка -1451 ребенок, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла 3638  получателям, ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий   104  получателям, ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий двум получателям, ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 8 получателям, осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам -117 малоимущим семьям, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям-374 семьям (1188 детям), ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края - 2153 получателям, денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей- 209 получателям, единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего трем получателям.

Выплата компенсации страховых премий, социального пособия на проезд студентам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия не производились, в связи с отсутствием обращений граждан.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              185526,99 тыс. рублей (78,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 200,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 1878,62 тыс. рублей (58,7 % к бюджетной росписи).

Осуществлены назначение и выплата дополнительного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов, – 146 семьям, имеющим 149 детей инвалидов, разового пособия на рождение  ребенка -197 семьям, ежемесячного материального обеспечения жителям города, имеющим статус пенсионеров республиканского значения - 2 получателям. Проведены заседания Совета по социальным вопросам, на которых вынесены решения об оказании адресной помощи 47 гражданам.

Осуществлена выдача 11686  талонов на бесплатное получение хлеба и молока многодетным малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, перечислены субсидии 2 торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов. Проведены 16 социально-значимых мероприятий.

Выплаты по  назначению денежной компенсации за изготовление и ремонт зубных протезов не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования в 2015 году.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 32,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 8,0 тыс. рублей (25,0 % к бюджетной росписи).

Делегация специалистов по охране труда организаций города приняла участие в 12-ой ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда -2015» в городе Ставрополе, оформлена подписка на журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», проведён городской смотр-конкурс по охране труда среди предприятий и организаций города.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 138,35 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является  выполнение работ в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского». Выполнены работы по оборудованию муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической  культуре,  спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, реконструированы остановочные пункты.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              123,35 тыс. рублей (89,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" Программы включает пять основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. Произведены расходы на выплаты по оплате труда работников, приобретены материальные запасы для нужд управления, уплачены налоги (налог на имущество, транспортный налог).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              10420,89 тыс. рублей (72,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 244,40 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года было осуществлена выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в размере 2474,81 тыс. рублей (76,3 % к бюджетной росписи).

Всего по программе запланировано 65 контрольных события, из которых 60 выполнено, 5 не выполнено.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 143, от 14.11.2014 г. №948, от 31.12.2014 г. №1111, от 31.03.15 г. №248,) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 38588,68 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 26559,21 тыс. рублей (68,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 5 подпрограмм.

Подпрограмма " Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  городских и культурно-массовых мероприятий. За отчетный период проведено 28 мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              15976,89 тыс. рублей (67,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                   7190,01 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года было осуществлено 4947,94 тыс. рублей  68,8 % к бюджетной росписи).

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности библиотек. Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края в количестве    763 единицы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4 884,73 тыс. рублей.  За истекший период  2015 года были осуществлены 3209,45 тыс. рублей  (65,7 % к бюджетной росписи).

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления, а также обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                 820,80 тыс. рублей.

За истекший период 2015 года кассовые расходы составили 570,80 тыс. рублей (69,5 % к бюджетной росписи).

Произведена замена подвесных потолков на деревянном каркасе на несгораемые с заменой электроосвещения (алюминиевой подводки) с установкой энергосберегающего оборудования в МБУК «Городской Дворец культуры» в объеме 708 кв.м.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного значения» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 1876,19 тыс. рублей.

За истекший период 2015 года кассовые расходы 1 854,13 тыс. рублей            (98,8 % к бюджетной росписи).

Софинансирование расходов на реставрацию памятников и мемориальных комплексов, произведены расходы на мероприятия по сохранению культурного наследия федерального, регионального и местного значения.

Всего по Программе запланировано 10 контрольных событий, все выполнены.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 135, от 14.11.2014 г. № 944, от 31.12.2014 г. №1106 от 31.03.2015 г. №244, от 15.06.2015 г. №464) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 17179,94 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2015 года составил 2286,06 тыс. рублей (13,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4  подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края " Программы включает четырнадцать основных мероприятий.

Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края разработано          10 правовых актов по вопросам муниципальной службы.

За  январь-сентябрь 2015 года на должности муниципальной службы назначено 23 человека, освобождено от должности муниципальной службы 12 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

За 9 месяцев 2015 года прошли аттестацию 18 муниципальных служащих. Все соответствуют должностям замещаемым должностям.

В соответствии с подпрограммой «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
16 октября 2013 г. № 1096 в 2015 году запланированы 135,0 тыс. рублей для прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. 1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» муниципальные служащие по программе «Юриспруденция».

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 40,0 тыс. рублей (29,6 % к бюджетной росписи).

Участие в краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий», конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шестнадцать мероприятий.

В соответствии с соглашением о порядке взаимодействия прокуратуры города Железноводска и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при подготовке проектов нормативных актов, подписанным в 2012 году, за 9 месяцев 2015 года в прокуратуру города Железноводска на проведение антикорупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направлены 36 проектов нормативных правовых актов администрации города.

В рамках административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 9 месяцев 2015 года проведено 4 проверки.

В рамках административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольского края» в отчетном периоде 2015 года проведено 29 проверок.

Проведены 3 проверки муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием.

За отчетный период 2015 года проводилась не только правовая экспертиза нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска, но и экспертиза на коррупциогенность, издаваемых нормативных правовых актов.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. № 45 создана комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В отчетном периоде 2015 года заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием запросов от физических и юридических лиц, прокуратуры г. Железноводска, Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественных организаций, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

«Круглые столы» с целью информирования населения города-курорта Железноводска о ходе реализации Программы, обсуждения вопросов противодействия коррупции, обобщения и распространения позитивного опыта противодействия коррупции, экспертизы инвестиционных проектов на коррупциогенность в рамках оказания муниципальной поддержки организациям города-курорта Железноводска, предусмотренной действующим законодательством, комплексные целевые проверки отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на выявление коррупциогенных факторов и нарушений норм административных регламентов предоставление государственных и муниципальных услуг (исполнения функций) не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает восемь основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 14486,64 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий было направлено 175,0 тыс. рублей (1,2 % к бюджетной росписи).

40 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Из 40 муниципальных услуг (из них 12 с межведомственным взаимодействием и 10 первоочередных муниципальных услуг) в РГУ внесена информация о 40 муниципальных услугах с образцами и шаблонами документов, необходимых для их предоставления. Из них, информация о 40 муниципальных услугах опубликована на портале государственных услуг.

Для оформления заявки на получение субсидии местным бюджетом на софинансирование расходов, связанных с созданием муниципального учреждения - многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Железноводске проведена следующая работа: подписано соглашение между администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и министерством экономического развития Ставропольского края «О предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского края на завершение работ по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», внесены изменений в план-график закупок администрации города с учетом выделенных вышеуказанным постановлением сумм. Направлено обращение в министерство экономического развития Ставропольского края на проведение совместного аукциона на поставку компьютерной техники и оборудования для нужд МФЦ.

Подпрограмма "Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации мероприятия" Программы включает два основных мероприятия, на которые бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 2558,30 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является производство и выпуск теле-, радиопрограмм.

В отчетном периоде 2015 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации выпущено: телепередач – 35; радиопрограмм – 79.

За 9 месяцев 2015 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано: 41 нормативный правовой акт, включенный в Регистр Ставропольского края, иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края – 39.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                  2071,06 тыс. рублей (81,0 % к бюджетной росписи).

Всего по Программе запланировано 40 контрольных событий, их которых 5 событий не выполнены.